NexTime

Project & Timesheet System

User & System Guide  |  คู่มือการใช้งานระบบ

URL: https://vibeproject.online

วันที่จัดทำ: 23 มิถุนายน 2569  |  Version 1.0

# สารบัญ (Table of Contents)

# 1. ภาพรวมระบบ (System Overview)

NexTime คือระบบบริหารจัดการโครงการและบันทึกเวลาการทำงาน (Project & Timesheet System) ที่ช่วยให้ทีมสามารถติดตามโครงการ จัดการ Task แบบ Agile บันทึกชั่วโมงทำงาน และสร้างรายงาน HR & Cost ได้ในที่เดียว

## 1.1 ข้อมูลการเข้าถึงระบบ

| ชื่อระบบ | NexTime — Project & Timesheet System |
| --- | --- |
| URL | https://vibeproject.online |
| ผู้พัฒนา | Antigravity (ATGV) |
| ประเภท | Web Application (รองรับทุก Browser) |

## 1.2 คุณสมบัติหลัก (Key Features)

| Module | คำอธิบาย | กลุ่มผู้ใช้หลัก |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | ภาพรวม KPI และสถานะโครงการ | ทุกบทบาท |
| Projects | สร้างและจัดการโครงการ | Admin / PM |
| Project Plan | Gantt Chart และ Milestone Timeline | Admin / PM |
| Tasks & Agile Planner | Backlog, Kanban Board, Timeline | ทุกบทบาท |
| Timesheet | บันทึกชั่วโมงการทำงานรายวัน | ทุกบทบาท |
| Team & Approvals | จัดการทีมและอนุมัติ Timesheet | Admin / PM |
| HR & Cost Reports | รายงานการใช้เวลาและต้นทุน | Admin / PM |
| System Settings | ตั้งค่า Template, Permission, ค่าแรง | Admin |

บทที่ 2: Dashboard

# 2. Dashboard (หน้าแรก)

หน้า Dashboard แสดงภาพรวมสถานะโครงการและงานของผู้ใช้แบบ Real-time หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 2.1 — หน้า Dashboard แสดง Summary Cards และ Overdue Tasks

## 2.1 Summary Cards (การ์ดสรุปข้อมูล)

| การ์ด | ความหมาย |
| --- | --- |
| Active Projects | จำนวนโครงการที่ Active และผู้ใช้เป็นสมาชิก |
| My Active Tasks | จำนวน Task ที่ยังไม่เสร็จ (ไม่ใช่สถานะ Done) |
| Overdue Tasks | จำนวน Task ที่เลยกำหนดส่งแล้ว — แสดงด้วยสีแดง |
| Hours This Week | ชั่วโมงที่บันทึกใน Timesheet ใน 7 วันล่าสุด |

## 2.2 Overdue Tasks Section

แสดงรายละเอียดงานค้างแยกตาม Project และ Priority (Urgent / High / Medium)

## 2.3 My Tasks & Project Health

Task ของผู้ใช้เรียงตาม Due Date และ Card สุขภาพโครงการแสดง Progress %, สมาชิก และวันที่ Overdue

บทที่ 3: Projects

# 3. Projects (การจัดการโครงการ)

หน้า Projects แสดงรายการโครงการทั้งหมดในรูปแบบ Card View

ภาพที่ 3.1 — หน้า Projects แสดงรายการโครงการทั้งหมด

## 3.1 ข้อมูลใน Project Card

| ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ | เช่น TWD_LON, NexTime Internal Tool |
| Status Badge | Active (เขียว) หรือ Planning (เหลือง) |
| วันที่ | วันเริ่มต้น – วันสิ้นสุดโครงการ |
| Budget | งบประมาณ เช่น $250,000 |
| Team | จำนวนและ Avatar ของสมาชิก |
| Plan | ลิงก์ Auto-Generated Plan (Milestones) |

## 3.2 โครงการในระบบปัจจุบัน

| โครงการ | สถานะ | งบประมาณ | ช่วงเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| TWD_LON | Active | $250,000 | 10/06 – 29/05/2026 |
| TWD_SVC | Planning | – | 01/01 – 01/08/2026 |
| CFW_OI | Planning | – | 01/05/2025 – 31/08/2026 |
| TWD_Support | Planning | – | 11/06 – 11/12/2026 |
| cds_stk | Planning | – | 01/06 – 15/11/2026 |
| E-Commerce Platform Redesign | Planning | – | 15/07/2026 – Ongoing |
| Next time | Planning | $5,000,000 | 05/06 – 10/07/2026 |
| NexTime Internal Tool | Active | $50,000 | 01/06 – 30/08/2026 |

## 3.3 การสร้างโครงการใหม่

กดปุ่ม '+ New Project' มุมขวาบน — ระบบจะสร้าง Auto-Generated Plan พร้อม 11 Milestones มาตรฐานให้อัตโนมัติ

บทที่ 4: Project Plan & Timeline

# 4. Project Plan & Timeline (แผนโครงการ)

ใช้ติดตาม Milestone และเปรียบเทียบแผนเดิม (Base Plan) กับแผนปัจจุบัน (Current Live Plan) ผ่าน Gantt Chart

ภาพที่ 4.1 — หน้า Project Plan & Timeline แสดง Gantt Chart และ Drift Metrics

## 4.1 Drift Metrics

| ตัวชี้วัด | ความหมาย |
| --- | --- |
| Schedule Slippage (Drift) | จำนวนวันที่ล่าช้าจากแผนเดิม — เขียว = On Track |
| Estimate Drift | ชั่วโมงที่เพิ่ม/ลดจากประมาณการเดิม |
| Story Points Drift | Story Points ที่เปลี่ยนแปลงจากแผนเดิม |
| Approved Actual Hours | ชั่วโมงจริงที่บันทึกและอนุมัติแล้วจาก Timesheet |

## 4.2 Milestones มาตรฐาน 11 ขั้นตอน

| ลำดับ | Milestone | Phase (%) | Default Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick off Meeting | 0–2% | 4h |
| 2 | SOW & Contract Sign off | 2–6% | 8h |
| 3 | Get Requirements & User Stories | 6–20% | 16h |
| 4 | UX/UI Design & Prototyping | 20–35% | 24h |
| 5 | Setup Cloud Infrastructure & Environments | 25–32% | 12h |
| 6 | API Contract & Backend Architecture Setup | 32–40% | 16h |
| 7 | Core Backend & Frontend Development | 40–75% | 40h |
| 8 | Data Migration & Seeding | 70–75% | 16h |
| 9 | SIT (System Integration Testing) | 75–85% | 16h |
| 10 | UAT (User Acceptance Testing) | 85–95% | 24h |
| 11 | Production Release & Handover | 95–100% | 8h |

บทที่ 5: Tasks & Agile Planner

# 5. Tasks & Agile Planner (งานและ Agile)

Module หลักสำหรับจัดการ Task รองรับ Sprint, Backlog, Kanban Board และ Timeline

ภาพที่ 5.1 — หน้า Tasks & Agile Planner แสดง Summary และ Team Workload

## 5.1 แท็บและมุมมอง

| แท็บ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Summary | KPI รวม: TO DO / IN PROGRESS / REVIEW / DONE + Team Workload + Upcoming Tasks |
| Backlog | รายการ Task ทั้งหมดที่รอ Sprint — เริ่ม Sprint ได้จากแท็บนี้ |
| Board | Kanban Board แบ่ง 4 คอลัมน์ ลากย้าย Task ได้ |
| Timeline | มุมมอง Gantt สำหรับดู Task ตามช่วงเวลา |

## 5.2 สถิติ Task ปัจจุบัน (ทุกโครงการ)

| สถานะ | จำนวน |
| --- | --- |
| TO DO | 81 |
| IN PROGRESS | 54 |
| REVIEW | 13 |
| DONE | 11 |
| รวม | 159 Tasks |

## 5.3 การเพิ่ม Task ใหม่

กด '+ Add Task' → กรอก: ชื่องาน, โครงการ, Priority (Urgent/High/Medium/Low), Assignee, Due Date, Story Points

บทที่ 6: Timesheet

# 6. Timesheet (บันทึกชั่วโมงทำงาน)

บันทึกชั่วโมงการทำงานรายวัน ติดตามสถานะการอนุมัติจาก PM

ภาพที่ 6.1 — หน้า Timesheet แสดง Calendar View, Monthly Summary และ Approval Status

## 6.1 การบันทึกเวลา (Log Time)

เลือกวันในปฏิทิน → กด '+ Log Time' → กรอก: Date, Project, Hours, Description

## 6.2 Monthly Summary

| ข้อมูล | ความหมาย |
| --- | --- |
| Total Logged | รวมชั่วโมงที่บันทึกทั้งเดือน |
| Target | เป้าหมายชั่วโมงต่อเดือน (ค่าเริ่มต้น 160h) |

## 6.3 Approval Status

| สถานะ | ความหมาย |
| --- | --- |
| Approved (เขียว) | ชั่วโมงที่ PM/Admin อนุมัติแล้ว |
| Pending (ส้ม) | รอการอนุมัติจาก PM — Awaiting PM approval |

บทที่ 7: Team & Approvals

# 7. Team & Approvals (ทีมและการอนุมัติ)

จัดการข้อมูลสมาชิกและอนุมัติ Timesheet ที่พนักงานส่งมา

ภาพที่ 7.1 — หน้า Team & Approvals แสดง Team Directory และสมาชิกทั้งหมด

## 7.1 Team Directory

แต่ละ Card แสดง: ชื่อ, Role, Email, Skills, Project Roles ที่รับผิดชอบ

## 7.2 Pending Approvals

PM/Admin อนุมัติหรือปฏิเสธ Timesheet ได้จากแท็บ 'Pending Approvals' (ตัวเลขสีแดงแสดงจำนวนรอดำเนินการ)

## 7.3 สมาชิกปัจจุบัน (11 คน)

| ชื่อ | บทบาท | โครงการหลัก |
| --- | --- | --- |
| isarachootip | Admin • Management | – |
| Polakrit | Employee • outsource | NexTime Internal Tool (PM) |
| Naruedom Mukkhan | Employee • Special Project | TWD_Support, cds_stk (Lead) |
| Kridsada Somwong | Employee • special project | cds_stk (Frontend dev) |
| Pailin Chompun | Employee • special project | TWD_SVC, TWD_Support |
| Jitpanu Thepsuya | Employee | TWD_LON, TWD_Support |
| Sakda Ruengthong | Employee • special project | TWD_SVC (PM), TWD_Support |
| Natchaphon Jumnakros | Employee • special project | TWD_SVC (Lead), TWD_Support |
| Isara Ch. | Employee • Engineering | NexTime Internal Tool, cds_stk |

บทที่ 8: HR & Cost Reports

# 8. HR & Cost Reports (รายงาน)

วิเคราะห์การใช้เวลาของทีม ต้นทุนโครงการ และ Performance บุคคล

ภาพที่ 8.1 — หน้า HR & Cost Reports แสดง Overview: Time Allocation และ Resource Hours

## 8.1 ตัวชี้วัดหลัก

| ตัวชี้วัด | ความหมาย |
| --- | --- |
| Total Logged Hours | ชั่วโมงรวมทั้งหมดในช่วงที่เลือก |
| Approved Hours | ชั่วโมงที่อนุมัติแล้ว / รวม |
| Approval Rate | เปอร์เซ็นต์การอนุมัติ |
| Time Allocation by Project | สัดส่วนเวลาแยกตามโครงการ |
| Resource Hours Summary | ชั่วโมงรวมของแต่ละบุคคล |

## 8.2 แท็บรายงาน

| แท็บ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Overview | ภาพรวม: Time Allocation, Resource Hours, Timesheet Calendar |
| Personal Performance | Performance รายบุคคล |
| Project Cost | ต้นทุนโครงการคำนวณจาก Hours × Labor Rate |

## 8.3 Export

Export CSV (วิเคราะห์ใน Excel) หรือ Export PDF (รายงานอย่างเป็นทางการ) ด้วยปุ่มมุมขวาบน

## 8.4 ข้อมูลปัจจุบัน (มิถุนายน 2569)

| ข้อมูล | ค่า |
| --- | --- |
| Total Logged | 70.5h (13 รายการ) |
| Approved | 14h (20%) |
| โครงการที่ใช้เวลามากสุด | NexTime Internal Tool — 45h (64%) |

บทที่ 9: System Settings

# 9. System Settings (การตั้งค่าระบบ)

Admin ใช้กำหนดค่าระบบสำหรับควบคุมการสร้างแผนโครงการ สิทธิ์การเข้าถึง และอัตราค่าแรง

ภาพที่ 9.1 — หน้า System Settings แสดง Milestone Templates และ Visual Timeline Preview

## 9.1 Milestone Templates

กำหนด Milestone มาตรฐานที่สร้างอัตโนมัติเมื่อสร้างโครงการใหม่ — กด '+ Add Milestone Template' เพื่อเพิ่ม

## 9.2 Git Webhook Integrations

เชื่อมต่อ GitHub/GitLab Repository กับโครงการ เพื่อติดตาม Commit และ Deploy อัตโนมัติ

## 9.3 Permission Schemes

กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแต่ละ Module สำหรับแต่ละ Role

## 9.4 Labor Rates (ค่าแรง)

กำหนดอัตราค่าแรงต่อชั่วโมงตามประเภทพนักงาน — ใช้คำนวณ Project Cost ในรายงาน

บทที่ 10: FAQ & Appendix

# 10. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

| คำถาม | คำตอบ |
| --- | --- |
| บันทึก Timesheet ย้อนหลังได้ไหม? | ได้ — เลือกวันที่ในปฏิทินแล้วกด Log Time |
| Timesheet Pending อยู่นานเพราะอะไร? | รอ PM/Admin อนุมัติจากหน้า Team & Approvals |
| Task ขึ้น Overdue ทำอย่างไร? | อัปเดตสถานะเป็น Done หรือขอเลื่อน Due Date จาก PM |
| Auto-Generated Plan คืออะไร? | แผนที่ระบบสร้างอัตโนมัติจาก Milestone Template ใน Settings |
| Sprint คืออะไร? | รอบการพัฒนา 1–4 สัปดาห์ — เริ่มได้จากแท็บ Backlog |
| Export รายงานได้รูปแบบอะไร? | CSV (Excel) และ PDF — ปุ่มมุมขวาบนหน้า Reports |

# ภาคผนวก: URL หน้าหลัก

| หน้า | URL |
| --- | --- |
| Dashboard | https://vibeproject.online/ |
| Projects | https://vibeproject.online/projects |
| Project Plan | https://vibeproject.online/project-plan |
| Tasks | https://vibeproject.online/tasks |
| Timesheet | https://vibeproject.online/timesheet |
| Team | https://vibeproject.online/team |
| Reports | https://vibeproject.online/reports |
| Settings | https://vibeproject.online/settings |

— จบคู่มือการใช้งาน NexTime —

NexTime v1.0  |  Antigravity (ATGV)  |  June 2026