# คู่มือการใช้งานระบบ NexTime (Project & Timesheet Management System)

NexTime เป็นระบบเว็บแอปพลิเคชันระดับองค์กรสำหรับบริหารจัดการโครงการ (Project Management), บันทึกเวลาทำงาน (Timesheet Logging), วางแผนการทำงานแบบอไจล์ (Agile Kanban Board, Sprints & Releases), และการตรวจสอบอนุมัติเวลางานของทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อความปลอดภัยผ่าน LINE Login (และมีแผนรองรับระบบการตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัย หรือ 2FA ในอนาคต) พร้อมดีไซน์สุดพรีเมียมในรูปแบบ Dark Mode และ Glassmorphism

## 📖 สารบัญ

- การลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Authentication)

- โครงสร้างสิทธิ์การใช้งาน (Roles & Permissions)

- เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว (Quick Start Guide)

- หน้าภาพรวมระบบ (Dashboard)

- การจัดการโครงการ (Project Management)

- การบันทึกชั่วโมงทำงาน (Timesheet - สำหรับพนักงาน)

- บอร์ดจัดการงานทีม (Agile Kanban Board - สำหรับทีมและ PM)

  - คอลัมน์และสถานะของงานย่อย

  - การจัดระดับความสำคัญของงาน (Priority)

  - Agile Sprints & Backlog Planner

  - Release Management (รุ่นและการออกเวอร์ชัน)

- ระบบแผนงานและแผนภูมิแกนต์ (Project Plan & Gantt Chart)

- การอนุมัติเวลาทำงานและการจัดการพนักงาน (Approvals & Employee Management - สำหรับ PM/Admin)

- รายงานและกราฟสถิติ (Reports)

- การตั้งค่าและการเชื่อมต่อระบบ Git (Settings & Git Webhooks - สำหรับ Admin/Dev)

- ระบบแจ้งเตือนทางอีเมล (Email Notifications)

- คำถามที่พบบ่อย (FAQ & Troubleshooting)

## 🔑 1. การลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Authentication)

ระบบ NexTime ถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยและใช้งานง่าย โดยสนับสนุนช่องทางการเข้าสู่ระบบ 2 รูปแบบดังนี้:

### A. ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย LINE (LINE Login)

- ในหน้าหลัก ให้คลิกปุ่ม “Sign in with LINE”

- ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าลงทะเบียน/เข้าใช้งานของ LINE โดยตรง

- ทำการสแกน QR Code หรือกรอกอีเมลและรหัสผ่านของบัญชี LINE

- การจับคู่โปรไฟล์อัตโนมัติ (Auto-binding): ระบบจะตรวจดูอีเมลบริษัทที่ลงทะเบียนไว้ในฐานข้อมูล หากตรงกันกับอีเมลในบัญชี LINE ระบบจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดโดยอัตโนมัติ

[!WARNING] บัญชี LINE ของคุณต้องใช้อีเมลบริษัทที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ หรือตรงกับโปรไฟล์ที่ Admin สร้างขึ้น หากมีปัญหาล็อกอินและแสดงข้อความแจ้งเตือนสีแดง ⚠️ ล็อกอินไม่สำเร็จ / Sign in Failed (unauthorized) กรุณาติดต่อแอดมินประจำระบบเพื่อยืนยันข้อมูลอีเมลของท่าน

### B. ระบบการตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัย (2-Factor Authentication - OTP) [แผนงานในอนาคต]

ตามข้อเสนอแนะเชิงดีไซน์ในคู่มือระบบ (system_setup.md) ระบบได้ออกแบบโครงสร้างรองรับการทำ 2FA ผ่านทางอีเมลบริษัทไว้ดังนี้ (ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดใช้งานในระบบจริง): 1. การเข้าใช้งานครั้งแรก: พนักงานเข้าใช้ระบบผ่าน LINE Login จากนั้นระบุอีเมลบริษัท 2. การส่ง OTP: ระบบจะส่งรหัส OTP 6 หลัก ไปยังอีเมลบริษัทเพื่อยืนยันความเป็นพนักงานจริง 3. การผูกบัญชี: เมื่อกรอกรหัสถูกต้อง ระบบจึงจะผูก LINE User ID เข้ากับฐานข้อมูลโดยสมบูรณ์ เพื่อลดความจำเป็นในการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลจาก LINE โดยไม่จำเป็น

### C. บัญชีทดลองระดับผู้พัฒนา (Demo Account Switcher - เฉพาะ Local Dev)

หากรันระบบบนสภาพแวดล้อม localhost หรือ 127.0.0.1 ระบบจะแสดงส่วนช่วยเหลือพิเศษ “Or sign in with Demo Account (Dev Only)” เพื่อให้ผู้พัฒนาระบบสามารถเปลี่ยนบทบาท (Admin, Manager/PM, Employee) ไปมาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อทำการทดสอบฟังก์ชันงาน

## 👥 2. โครงสร้างสิทธิ์การใช้งาน (Roles & Permissions)

เพื่อความเป็นระเบียบในการบริหารจัดสรรทรัพยากร ระบบแบ่งสิทธิ์ผู้ใช้ออกเป็น 2 เลเยอร์:

### 1. สิทธิ์ระดับระบบ (Global Role)

- Admin (ผู้ดูแลระบบ):

  - สิทธิ์สูงสุดในการเข้าถึงทุกโมดูล

  - จัดการข้อมูลส่วนตัวและสิทธิ์ของพนักงานทุกคนในระบบ

  - สร้างโปรเจกต์ใหม่และแก้ไขรายละเอียดได้ทุกโปรเจกต์

  - ตั้งค่าและลบ Milestone Templates (แม่แบบแผนงาน)

  - ตรวจสอบและอนุมัติเวลางานของทุกคนในบริษัท

- Manager / Owner:

  - เหมาะสำหรับผู้บริหารโครงการหรือเจ้าของงานหลัก

  - สามารถสร้างโปรเจกต์ใหม่ และดูแลความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่ตนเป็นเจ้าของ

  - เข้าดูรายงานภาพรวมสะสมของทั้งแผนกได้

- Employee (พนักงานทั่วไป):

  - พนักงานฝ่ายปฏิบัติงาน เช่น SA, Developer, Designer, QA

  - สามารถล็อกอิน บันทึกเวลางานส่วนตัว (Timesheet) ของตนเอง และส่งคำขออนุมัติ

  - เข้าใช้งานบอร์ดงานทีมเพื่ออัปเดตสถานะของตนเอง

### 2. บทบาทระดับโครงการ (Project Role)

- PM (Project Manager - ประจำโครงการ):

  - เป็นแอดมินดูแลความเรียบร้อยของโปรเจกต์ย่อยนั้น ๆ

  - เพิ่มหรือลดสมาชิกในทีม คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในโครงการ

  - ตรวจสอบรายละเอียดและอนุมัติ/ปฏิเสธเวลางาน (Timesheet Approvals) ของสมาชิกร่วมโครงการ (จะไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งกับข้อมูลโปรเจกต์อื่นที่ไม่ได้สังกัด)

- Team Lead / Member (หัวหน้าทีม / สมาชิกโครงการ):

  - ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

  - อัปเดตและเคลื่อนย้ายการ์ดงานบนบอร์ด และบันทึกเวลาที่ใช้จริงลงรายวัน

### 3. ตารางสรุปสิทธิ์การใช้งาน (Permission Matrix)

| ฟังก์ชัน | Admin | Manager | PM | Employee |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สร้าง/แก้ไขโปรเจกต์ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| เพิ่ม/ลบสมาชิกโปรเจกต์ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| บันทึกเวลางาน (Timesheet) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| อนุมัติเวลางาน (Approvals) | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| ดูรายงานทุกทีม | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| ตั้งค่า Milestone Templates | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| จัดการข้อมูลพนักงาน | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ตั้งค่า Git Webhooks | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ดู Kanban Board | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| สร้าง/จัดการ Sprint | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |

## 🚀 3. เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว (Quick Start Guide)

### สำหรับพนักงานใหม่ (Employee)

- ติดต่อ Admin เพื่อให้เพิ่มอีเมลบริษัทของคุณเข้าระบบก่อน

- เข้าสู่ระบบด้วย LINE Login โดยใช้บัญชี LINE ที่ผูกกับอีเมลบริษัท

- ตรวจสอบว่าชื่อและรูปโปรไฟล์ถูกต้องบนหน้า Dashboard

- เข้าหน้า Timesheet เพื่อเริ่มบันทึกเวลาทำงานในโครงการที่สังกัด

- เข้าหน้า Tasks (Kanban Board) เพื่อดูงานที่ได้รับมอบหมาย และอัปเดตสถานะงาน

### สำหรับผู้จัดการโครงการ (PM / Manager) ที่ตั้งระบบครั้งแรก

- Admin สร้างโปรเจกต์ พร้อมระบุวันเริ่ม/สิ้นสุด และเลือก Milestone Template

- กำหนด PM ประจำโครงการในหน้า Project Settings

- เพิ่มสมาชิกทีม เข้าโครงการ

- PM สร้าง Sprint แรกและดึงงานจาก Backlog มาวางแผน

- ทีมเริ่มทำงาน: อัปเดตการ์ดบนบอร์ด + บันทึกเวลาทุกวัน

- PM ตรวจและอนุมัติเวลา ของทีมเป็นระยะ

## 📊 4. หน้าภาพรวมระบบ (Dashboard)

หน้า Dashboard ของ NexTime

หน้าภาพรวมเป็นจุดแรกของการเริ่มต้นทำงาน ซึ่งได้รับการดีไซน์สไตล์ล้ำสมัยแบบ Dark Mode และกระจกใสโปร่งแสง (Glassmorphism) มีส่วนสำคัญดังนี้:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  NexTime                                     👤 [User Profile]  │
├────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤
│            │  📊 DASHBOARD                                       │
│  📊 Dashboard│                                                   │
│  📁 Projects│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐        │
│  ⏱ Timesheet│  │ 248 hrs  │  │  5 Active│  │ 12 Pend. │        │
│  ✅ Approvals│  │Total Hrs │  │ Projects │  │Approvals │        │
│  📈 Reports │  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘        │
│  ⚙ Settings│                                                    │
│            │  Recent Activity                                    │
│            │  • Somchai logged 8h on "Web Development"          │
│            │  • Kanisa moved Task #45 to Review                  │
└────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘

### ส่วนประกอบของ Dashboard

- สถิติวัดผลสำคัญ (Key Metrics):

  - Total Hours: ผลรวมชั่วโมงที่บันทึกและอนุมัติแล้วในโครงการปัจจุบัน

  - Active Projects: จำนวนโครงการทั้งหมดที่กำลังเปิดดำเนินการอยู่ในสถานะ Active

  - Pending Approvals: แจ้งจำนวนคำขอบันทึกชั่วโมงทำงานของทีมงานที่ค้างอนุมัติอยู่ (แสดงผลเฉพาะ PM/Admin)

- Recent Activity Feed (ประวัติกิจกรรมล่าสุด): แสดงประวัติความเคลื่อนไหวในระบบ เช่น ใครเป็นคนบันทึกเวลาล่าสุด หรือมีใครขยับการ์ดงานชิ้นใด ช่วยให้คนในทีมรู้ความคืบหน้าในทันที

### เมนูนำทางหลัก (Sidebar Navigation)

แถบเมนูด้านซ้ายมือแสดงเส้นทางนำทางหลักของระบบ:

| เมนู | คำอธิบาย | สิทธิ์ที่มองเห็น |
| --- | --- | --- |
| 📊 Dashboard | หน้าภาพรวมสถิติ | ทุกคน |
| 📁 Projects | รายการโครงการทั้งหมด | ทุกคน |
| ⏱ Timesheet | บันทึกชั่วโมงทำงาน | ทุกคน |
| ✅ Approvals | อนุมัติเวลางาน | PM / Admin |
| 📈 Reports | รายงานและกราฟ | Manager / Admin |
| ⚙ Settings | ตั้งค่าระบบ | Admin |

## 📁 5. การจัดการโครงการ (Project Management)

หน้า Projects List

### A. การดูรายการโครงการทั้งหมด (Projects List)

เมื่อกดเมนู Projects ระบบจะแสดงรายการโปรเจกต์ทั้งหมดที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึง แสดงข้อมูลสรุป เช่น ชื่อโปรเจกต์, ความคืบหน้า (%), สมาชิกในทีม และวันสิ้นสุด

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Projects                                    [+ New Project]   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  🟢 Web Platform Redesign          Progress: ████░░ 65%        │
│     Team: 5 members  |  Due: 30 Sep 2026  |  PM: Somchai       │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  🔵 Mobile App v2.0                Progress: ██░░░░ 30%        │
│     Team: 3 members  |  Due: 15 Dec 2026  |  PM: Kanisa        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ⚪ Internal HR System             Progress: ░░░░░░  0%        │
│     Team: 2 members  |  Due: 28 Feb 2027  |  PM: Wirat         │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### B. การสร้างโครงการใหม่ (Create New Project) — เฉพาะ Admin/Manager

- กดปุ่ม “+ New Project” มุมขวาบนของหน้า Projects

- กรอกข้อมูลโครงการ:

  - Project Name: ชื่อโครงการ

  - Description: รายละเอียดและวัตถุประสงค์โครงการ

  - Start Date: วันที่เริ่มต้นโครงการ

  - End Date: วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ

  - Milestone Template: เลือกแม่แบบแผนงาน (ถ้ามี) เพื่อสร้าง Milestone อัตโนมัติตามสัดส่วนช่วงเวลา

- กดปุ่ม Save / Create

- ระบบสร้างโปรเจกต์และ Milestone ย่อยอัตโนมัติตาม Template ที่เลือก

[!NOTE] หากไม่เลือก Milestone Template ระบบจะสร้างโปรเจกต์เปล่า PM สามารถเพิ่ม Milestone ด้วยตนเองในภายหลังได้

### C. การเข้าใช้งานภายในโครงการ (Project Detail View)

เมื่อคลิกที่โปรเจกต์ใด ระบบจะนำเข้าสู่หน้ารายละเอียดโปรเจกต์ ซึ่งมีแท็บย่อยดังนี้:

| แท็บ | เนื้อหา |
| --- | --- |
| Overview | ข้อมูลสรุป สมาชิก และความคืบหน้าโดยรวม |
| Tasks | Kanban Board, Sprint Planner, Release Management |
| Plan | Gantt Chart และแผนงาน Milestone |
| Timesheet | บันทึกชั่วโมงทำงานที่เชื่อมกับโปรเจกต์นี้ |
| Reports | รายงานสถิติเฉพาะโปรเจกต์ |
| Settings | ตั้งค่าโปรเจกต์, จัดการสมาชิก, เชื่อมต่อ Git |

### D. การจัดการสมาชิกโปรเจกต์ (Team Members)

ใน Project Settings > Members: 1. กดปุ่ม “Add Member” และค้นหาพนักงานที่ต้องการเพิ่ม 2. กำหนดบทบาทระดับโปรเจกต์: PM, Team Lead, หรือ Member 3. สมาชิกจะสามารถเข้าถึงบอร์ด Kanban, Timesheet และ Plan ของโปรเจกต์นี้ทันที 4. หากต้องการลบสมาชิก ให้กดไอคอนลบ (🗑) ข้างชื่อ และยืนยัน

### E. การแก้ไขและการเก็บถาวรโครงการ (Edit & Archive)

- แก้ไขโปรเจกต์: Admin หรือ Manager กดไอคอนดินสอ (✏️) บนหน้า Projects แล้วแก้ไขข้อมูล

- เก็บถาวร (Archive): เมื่อโปรเจกต์เสร็จสิ้น สามารถเปลี่ยนสถานะเป็น Archived เพื่อซ่อนจาก Active List แต่ยังคงประวัติข้อมูลไว้สมบูรณ์

## ⏱️ 6. การบันทึกชั่วโมงทำงาน (Timesheet)

หน้า Timesheet

พนักงานฝ่ายปฏิบัติงานใช้หน้านี้สำหรับลงบันทึกเวลาทำงานรายวันของตนเองเพื่อนำไปคำนวณต้นทุนและความก้าวหน้าของโครงการ

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  [Mon 08]  [Tue 09]  [Wed 10]  [Thu 11]  [Fri 12]        │ <-- Week Navigation
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Entries for Wednesday, June 10, 2026      [Total: 8 hrs] │
│ ──────────────────────────────────────────────────────── │
│ • Web Development  - Dashboard CSS Design     (4h) [Draft]│
│ • Database Setup   - Schema Migrations        (4h) [Pend.]│
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

### ขั้นตอนการบันทึกเวลางานรายวัน:

- ไปที่เมนู Timesheet

- เลือกวันที่ต้องการบันทึกเวลาผ่านปุ่มนำทางรายสัปดาห์ (Week Navigation ด้านบน)

- คลิกปุ่ม “Log Time” มุมขวาบนเพื่อเปิดหน้าต่างป้อนข้อมูล

- กรอกรายละเอียดดังนี้:

  - Project: เลือกโครงการที่สังกัด

  - Task: เลือกงานย่อยในโครงการนั้น (หากไม่มีให้เลือกประเภททั่วไป หรือ General)

  - Hours: จำนวนชั่วโมงที่ใช้จริงในงานนั้น

  - Description: คำอธิบายรายละเอียดสั้น ๆ เกี่ยวกับงานที่ได้ทำลงไป

- เลือกสถานะตั้งต้น:

  - หากยังต้องการแก้ไขต่อ ให้เลือกบันทึกเป็น Draft

  - หากต้องการส่งตรวจทันที ให้เลือกบันทึกส่งสถานะ Pending เพื่อรอ PM อนุมัติ

- คลิก Save

### ความหมายของสถานะเวลางาน (Timesheet Statuses):

| สถานะ | ความหมาย | สิทธิ์ในการจัดการ |
| --- | --- | --- |
| Draft | ข้อมูลร่าง พนักงานบันทึกไว้ชั่วคราว | พนักงานสามารถ แก้ไข (Edit) หรือ ลบ (Delete) ได้ตามปกติ |
| Pending | ส่งคำขอไปยัง PM/Admin รอการตรวจเช็ก | ข้อมูลจะถูกล็อก ไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ ระหว่างรอผลการตรวจ |
| Approved | ผ่านการอนุมัติและบันทึกเวลาเข้าระบบเรียบร้อย | มีเครื่องหมายขีดถูกสีเขียว ข้อมูลจะถูกล็อกถาวรและส่งไปใช้คำนวณสถิติต่าง ๆ |
| Rejected | ถูก PM ปฏิเสธการบันทึกเวลา | จะแสดงไอคอนกากบาทสีแดงพร้อมข้อความปฏิเสธ (Reject Reason) พนักงานสามารถแก้ไขข้อมูลและส่งใหม่อีกครั้งได้ |

### เคล็ดลับการบันทึกเวลา (Best Practices)

- บันทึกเวลาทุกวันหรืออย่างน้อยทุกสิ้นสัปดาห์ เพื่อความแม่นยำ

- หากทำงานหลายโปรเจกต์ในวันเดียว ให้แยกบันทึกทีละรายการ

- ระบุ Description ให้ชัดเจน เพื่อช่วยให้ PM อนุมัติได้เร็วขึ้น

- สถานะ Draft ที่ค้างนานเกินไปอาจถูก Admin ย้อนถามในรายงาน

## 📋 7. บอร์ดจัดการงานทีม (Agile Kanban Board)

หน้า Tasks Summary

หน้า Kanban Board

แท็บ Tasks เป็นศูนย์กลางการสื่อสารและจัดการงานย่อยภายในทีม โดยแบ่งแท็บการดำเนินงานภายในออกเป็น 3 ส่วนย่อย (Sub-Tabs):

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  [Board]  [Sprint Planner]  [Releases]                              │
├──────────────┬────────────────┬──────────────┬──────────────────────┤
│   TO DO      │  IN PROGRESS   │   REVIEW     │      DONE            │
├──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ 🔴[Bug]      │ 🔵[Task]       │ 🟢[Story]    │ 🔵[Task]             │
│ Login Error  │ Setup DB Index │ User Auth    │ Dark Mode UI         │
│ 2h · @Dev1  │ 4h · @Dev2    │ 12h · @Dev3  │ 8h · @Design1        │
│              │                │              │                      │
│ ⚪[Task]     │ 🟡[Story]      │              │                      │
│ Write Docs   │ LINE OAuth     │              │                      │
│ 8h · @PM1   │ 8h · @Dev1    │              │                      │
└──────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────────────┘

### คอลัมน์และสถานะของงานย่อย (Workflow Columns)

บอร์ดจัดเก็บการ์ดงานและแสดงตามสถานะงาน 4 คอลัมน์หลัก โดยใช้ไลบรารีดึง-ลากพิเศษ (dnd-kit) ที่ลื่นไหล: 1. To Do (รอดำเนินการ): งานใหม่ที่เตรียมนำมาทำ 2. In Progress (กำลังทำ): งานที่พนักงานกำลังลงมือดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 3. Review (รอตรวจ): งานที่ดำเนินการพัฒนาเสร็จแล้ว รอหัวหน้าทีมตรวจสอบความเรียบร้อย 4. Done (เสร็จสิ้น): งานที่ผ่านการรับรองและเสร็จสมบูรณ์ร้อยละ 100

### การย้ายการ์ดงาน (Moving Cards)

- ดึง-ลาก (Drag & Drop): ลากการ์ดงานข้ามคอลัมน์ได้โดยตรงบนบอร์ด

- เปลี่ยนสถานะในการ์ด: เปิดรายละเอียดการ์ด แล้วเปลี่ยน Status จาก Dropdown ภายใน

### การจัดระดับความสำคัญของงาน (Priority Color Coding)

ขอบการ์ดซ้ายมือจะระบุสีสะท้อนความด่วนของงานในบอร์ด เพื่อจัดลำดับความสำคัญของเวลา: * 🔴 สีแดง (Urgent): งานด่วนวิกฤต ต้องรีบทำทันที เช่น บั๊กที่พบบนระบบจริง * 🟡 สีเหลือง (High): งานสำคัญหลักที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายตามไทม์ไลน์ * 🔵 สีฟ้า (Medium): งานพัฒนาฟังก์ชันทั่วไปตามรอบสปรินต์ปกติ * ⚪ สีเทา (Low): งานย่อยที่ปรับแต่งทีหลังได้ ไม่เร่งรีบ

### ข้อมูลรายละเอียดภายในการ์ดงาน (Task Card Properties)

เมื่อสร้างหรือกดดูรายละเอียดของการ์ดงาน จะมีช่องข้อมูลดังนี้: * Issue Type (ประเภทงาน): ระบุประเภทด้วยสีและไอคอนเฉพาะ * 🔴 Bug (ข้อบกพร่องระบบ) * 🟢 Story (ฟีเจอร์ผู้ใช้งาน) * 🔵 Task (งานทั่วไป) * 🟣 Sub-task (งานย่อย) * Story Points: คะแนนความยากง่ายของงานย่อย (สำหรับวางแผนปริมาณงาน) * Estimated Hours: การประเมินชั่วโมงการทำงาน * Assignee: รูปภาพแสดงโปรไฟล์ผู้รับผิดชอบงาน * Checklist: รายการย่อยที่ต้องกดขีดฆ่าเมื่อทำเสร็จทีละขั้น

### การสร้างงานใหม่ (Create Task)

- กดปุ่ม “+ Add Task” หรือ “+” บนหัวคอลัมน์ที่ต้องการ

- กรอกชื่องาน, ประเภท (Issue Type), ระดับความสำคัญ (Priority), และผู้รับผิดชอบ (Assignee)

- กำหนด Estimated Hours และ Story Points ตามความเหมาะสม

- กด Save การ์ดงานจะปรากฏในคอลัมน์ที่เลือก

### Agile Sprints & Backlog Planner

เป็นแท็บย่อยที่สองในเมนูจัดการงาน เพื่อใช้วางแผนรอบพัฒนาโปรเจกต์ (Sprint Plan):

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ▶ Sprint 1 (Active)                     [Complete]    │
│  └─ • [Bug] Fix login redirect   (Est: 2h)             │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ⚡ Sprint 2 (Planned)                    [Start]       │
│  └─ • [Story] Integrate Line login (Est: 12h)          │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│  📂 Project Backlog (งานสะสมค้างทำ)                     │
│  └─ • [Task] Documentation writeup (Est: 8h)           │
└────────────────────────────────────────────────────────┘

- การสร้าง Sprint ใหม่: สามารถกดปุ่ม Create Sprint เพื่อกำหนดกรอบเวลาสำหรับทีม

- การวางแผนงาน (Planning): ลากงานจาก Project Backlog มาจัดวางในสปรินต์ที่ต้องการดำเนินการ

- การควบคุมวงรอบ:

  - คลิก “Start Sprint” เพื่อเริ่มดำเนินการสปรินต์ (เปลี่ยนสถานะเป็น Active)

  - คลิก “Complete Sprint” เมื่อสิ้นสุดรอบเวลา ระบบจะถามความต้องการนำงานที่ค้างส่ง (Incomplete Tasks) โยกกลับไปที่ Backlog หรือเก็บบันทึกเก็บประวัติไว้

[!NOTE] ในแต่ละโปรเจกต์สามารถมี Sprint ที่ Active ได้เพียง 1 สปรินต์ในเวลาเดียวกัน สปรินต์ถัดไปต้องรอ Complete สปรินต์ปัจจุบันก่อนจึงจะ Start ได้

### Release Management (รุ่นและการออกเวอร์ชัน)

แท็บย่อยที่สามในเมนูจัดการงานสำหรับการควบคุมและติดตามเวอร์ชันที่จะปล่อยสู่ผู้ใช้จริง (Releases): * เพิ่มเวอร์ชัน (Create Release/Version): ระบุรหัสรุ่น เช่น v1.0.0, v1.1.0 และวันปล่อยระบบเป้าหมาย * จับคู่แผนงาน: แทรกระบุว่าการ์ดงานชิ้นใดจะปล่อยพร้อมกับเวอร์ชันนั้น ๆ * จัดการสถานะ: ปรับเปลี่ยนสถานะระหว่าง Unreleased (ยังไม่เปิดตัว) และ Released (ปล่อยสู่สาธารณะแล้ว) เพื่อปิดรอบเวอร์ชันอย่างสมบูรณ์

## 📅 8. ระบบแผนงานและแผนภูมิแกนต์ (Project Plan & Gantt Chart)

หน้า Project Plan / Gantt Chart

แผนภูมิแกนต์เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเห็นภาพรวมความคืบหน้าของระยะเวลาโครงการทั้งหมด

┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│  Milestone       │  Jun          Jul          Aug          Sep     │
├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│  Requirements    │  ████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░   │
│  Design          │  ░░░░░██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░   │
│  Development     │  ░░░░░░░░░░░████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░   │
│  Testing         │  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████░░░░░░░░░░░░   │
│  Deployment      │  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░░   │
└──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

- Gantt Chart (ไทม์ไลน์โครงการ): แสดงระยะเวลาการทำงานของแต่ละ Milestone เป็นแกนนอนตามปฏิทินจริง ทำให้มองเห็นส่วนที่เหลื่อมล้ำทับซ้อนและแผนงานโดยรวม

- การสร้างแผนอัตโนมัติ (Auto Milestone Generator): เมื่อแอดมินสร้างโปรเจกต์ใหม่พร้อมระบุวันเริ่ม (Start Date) และวันเสร็จสิ้น (End Date) ของโครงการ ระบบจะทำการอ้างอิงแม่แบบแผนงาน (Admin Task Templates) ที่กำหนดไว้ในส่วนกลาง มาสร้างรายการ Milestone ย่อยพร้อมคำนวณหาวันเริ่มและสิ้นสุดที่เหมาะสมในไทม์ไลน์ให้อัตโนมัติ (ตามสัดส่วนร้อยละของกรอบเวลา) ช่วยให้ประหยัดเวลาการวางแผนเริ่มต้นได้สูงสุด

### การจัดการ Milestone ด้วยตนเอง

- เพิ่ม Milestone: กดปุ่ม “+ Add Milestone” ระบุชื่อ, วันเริ่ม, วันสิ้นสุด และสีแสดงบนแผนภูมิ

- แก้ไข Milestone: คลิกที่แถบบนแผนภูมิหรือรายการ เพื่อแก้ไขวันและรายละเอียด

- ลาก-ยืด Milestone: สามารถลากแถบบน Gantt Chart เพื่อขยับวันเริ่มต้น หรือยืดขอบเพื่อเปลี่ยนวันสิ้นสุดได้โดยตรง

## 👥 9. การอนุมัติเวลาทำงานและการจัดการพนักงาน (Approvals & Employee Management)

หน้า Pending Approvals

หน้า Team Directory

แท็บเฉพาะสำหรับผู้ดูแลระบบและ PM เพื่ออนุมัติชั่วโมงทำงานของทีมงาน รวมถึงการบันทึกประวัติพนักงานเข้าสู่บริษัท:

### A. การอนุมัติชั่วโมงทำงาน (Timesheet Approvals)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Team Approvals              Filter: [All Projects ▼]           │
├──────────┬──────────┬────┬──────────────────┬─────────┬────────┤
│ Employee │ Project  │ Hrs│ Description      │ Date    │ Action │
├──────────┼──────────┼────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ Somchai  │ Web Dev  │ 8h │ CSS Dashboard    │ 10 Jun  │[✓][✗] │
│ Kanisa   │ Web Dev  │ 6h │ DB Schema setup  │ 10 Jun  │[✓][✗] │
│ Wirat    │ Mobile   │ 4h │ API Integration  │ 11 Jun  │[✓][✗] │
└──────────┴──────────┴────┴──────────────────┴─────────┴────────┘

- เข้าไปที่แท็บ Team Approvals

- ระบบจะจัดแสดงรายการเวลางานทั้งหมดของพนักงานที่เป็นสิทธิ Pending แยกตามโครงการที่รับผิดชอบ

- ผู้มีสิทธิ์อนุมัติสามารถกดตรวจสอบคำอธิบายและชั่วโมงทำงานของพนักงาน

- ดำเนินการผ่านปุ่มควบคุมด่วน:

  - Approve (✓): อนุมัติการบันทึกเวลา ชาร์จชั่วโมงงานเข้าโครงการสำเร็จ

  - Reject (✗): ปฏิเสธเวลางาน (ระบบจะบังคับให้ระบุความเห็น/เหตุผล เพื่อแจ้งให้พนักงานคนดังกล่าวทราบสาเหตุและนำกลับไปแก้ไข)

- ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการอนุมัติไปยังพนักงานโดยอัตโนมัติ

### B. จัดการข้อมูลพนักงาน (Employee Directory)

โมดูลสำหรับ Admin ในการแก้ไขและเพิ่มสมาชิกใหม่ในระบบ: * กรอกประวัติการจ้างงาน: ชื่อ, อีเมล, ฝ่าย, ความเชี่ยวชาญหลัก (Skills) และกำหนดบทบาทเริ่มต้น * กล้องเบราว์เซอร์ภายในหน้าเว็บ (Inline HTML5 Camera): เมื่อต้องการเพิ่มภาพถ่ายพนักงาน ระบบเตรียมระบบเรียกใช้งานกล้องเว็บแคมผ่าน HTML5 ภายในหน้าเบราว์เซอร์โดยตรง ไม่เรียกแอปพลิเคชันกล้องของอุปกรณ์พกพาภายนอก ช่วยป้องกันปัญหาเครื่องสเปกต่ำแอปเด้งค้างหรือกล้องไม่ทำงาน สามารถถ่ายภาพพอร์ตเทรตพนักงานและกดอัปเดตใส่หน้าโปรไฟล์ได้ทันที * การบันทึกข้อมูลร่างสำรอง (Draft Persistence): กรณีที่กำลังกรอกฟอร์มข้อมูลพนักงานค้างอยู่ แล้วหน้าเว็บเกิดการรีเฟรชหรืออินเทอร์เน็ตหลุด ระบบมีโปรแกรมบันทึกข้อมูลฟิลด์ที่กรอกล่าสุดลง localStorage เสมอ เมื่อเปิดหน้าเว็บกลับเข้ามา ข้อมูลที่กรอกค้างจะกลับมาแสดงผลทันทีโดยไม่ต้องเริ่มต้นพิมพ์ประวัติใหม่

### C. ขั้นตอนเพิ่มพนักงานใหม่ (Admin Only)

- ไปที่เมนู Settings หรือ Employee Directory

- กดปุ่ม “+ Add Employee”

- กรอกข้อมูล: ชื่อ-นามสกุล, อีเมลบริษัท (สำคัญมาก — ต้องตรงกับบัญชี LINE), แผนก, ตำแหน่ง

- กำหนด Global Role: Admin / Manager / Employee

- ถ่ายหรืออัปโหลดรูปโปรไฟล์ผ่านระบบกล้อง HTML5

- กด Save — พนักงานสามารถล็อกอินด้วย LINE ได้ทันที

## 📊 10. รายงานและกราฟสถิติ (Reports)

หน้า Reports

โมดูลที่ช่วยในการประมวลผลข้อมูลการบันทึกเวลาเพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพโครงการหรือทำเอกสารจ่ายเงินประจำเดือน:

- กราฟแผนภูมิสถิติ (Analytical Charts):

  - Hours by Project: แผนภูมิวาดสัดส่วนการใช้ชั่วโมงรวมแยกตามโปรเจกต์ (ช่วยประเมินการเบี่ยงเบนของงบประมาณโครงการ)

  - Hours by Task: สถิติสัดส่วนความยากของฟังก์ชันหลักที่ใช้ชั่วโมงพัฒนาสูงที่สุด

  - Hours by Employee: กราฟแท่งจัดลำดับการทุ่มเทชั่วโมงทำงานสะสมของพนักงานแต่ละคนในทีม

- ตารางสรุปผลข้อมูลโดยละเอียด (Detailed Table Logs): ตารางข้อมูลที่สมบูรณ์ สามารถนำไปคัดลอกหรือส่งต่อไปยังแผนกบัญชีเพื่อใช้คิดวิเคราะห์เงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงาน

### การกรองข้อมูลรายงาน (Filter Options)

- ช่วงวันที่: เลือกช่วงวันเริ่มต้น-สิ้นสุดที่ต้องการดูสถิติ

- โปรเจกต์: กรองเฉพาะโปรเจกต์ที่ต้องการ

- พนักงาน: กรองเฉพาะบุคคล (สำหรับ Manager/Admin)

- สถานะ: เลือกดูเฉพาะ Approved, Pending, หรือทั้งหมด

## ⚙️ 11. การตั้งค่าและการเชื่อมต่อระบบ Git (Settings & Git Webhooks)

หน้า Settings

ฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงสำหรับผู้ดูแลระบบและฝ่ายพัฒนา (Developers) เพื่อผูกการใช้ Git เข้ากับบอร์ดงานของระบบ NexTime

### A. การจัดการแม่แบบ Milestone (Milestone Templates)

- ในเมนู Settings > Milestone Templates

- Admin สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบแม่แบบแผนงานได้ตามความเหมาะสม

- กำหนดค่า Start Percent และ End Percent (เช่น เริ่มต้นที่ร้อยละ 10% ไปสิ้นสุดที่ 30% ของช่วงระยะเวลาโครงการ) เพื่อกำหนดสัดส่วนเวลาเฉลี่ยให้ระบบเจนอัตโนมัติ

ตัวอย่าง Milestone Template สำหรับโปรเจกต์พัฒนาซอฟต์แวร์:

| ชื่อ Milestone | Start % | End % | ตัวอย่างกรอบเวลา (โปรเจกต์ 6 เดือน) |
| --- | --- | --- | --- |
| Requirements & Analysis | 0% | 15% | เดือน 1 - กลางเดือน 1 |
| UI/UX Design | 10% | 30% | กลางเดือน 1 - เดือน 2 |
| Development | 25% | 75% | เดือน 2 - เดือน 5 |
| Testing & QA | 65% | 90% | เดือน 4 - เดือน 6 |
| Deployment | 85% | 100% | เดือน 5-6 |

### B. ระบบ Git Webhooks

ระบบ NexTime มี API Endpoint สำหรับดักรับข้อมูลการ Push Commit จาก Git เพื่อย้ายการ์ดงานบน Kanban Board อัตโนมัติ โดยระบุ Endpoint ดังนี้:

| ระบบ Git | Payload URL Endpoint |
| --- | --- |
| GitHub | http://[Domain]/api/webhooks/github |
| GitLab | http://[Domain]/api/webhooks/gitlab |

#### ขั้นตอนการตั้งค่า:

- ไปที่การตั้งค่า Repository ของ Git (Settings) -> Webhooks -> Add webhook

- ใส่ค่า Payload URL ตาม URL ของระบบด้านบน

- เลือก Content type เป็น application/json

- ติ๊กเลือกส่งเฉพาะ Push event จากนั้นกดบันทึกความเชื่อมโยง

#### ไกด์นำการเขียน Commit Message เพื่อเลื่อนสถานะงานอัตโนมัติ:

เมื่อนักพัฒนาทำคอมมิตโค้ด หากระบุ Task ID (เช่น [t123] หรือ #t123) พร้อมคำสั่งเปลี่ยนสถานะ ระบบจะโยกการ์ดชิ้นนั้นไปที่คอลัมน์เป้าหมายทันที:

- เปลี่ยนสถานะเป็น กำลังทำ (In Progress):

  - คำสำคัญ (Keywords): work, progress, develop, start, ทำ, เริ่ม

  - ตัวอย่างคอมมิต: [t456] start database indexing setup

- เปลี่ยนสถานะเป็น เสร็จสิ้น (Done):

  - คำสำคัญ (Keywords): fix, close, resolve, complete, done, แก้, ปิด

  - ตัวอย่างคอมมิต: [t123] fix styling bug on dashboard

[!NOTE] Task ID ต้องตรงกับ ID ของการ์ดงานบน Kanban Board ตรวจสอบ ID ได้จากมุมบนของหน้า Task Detail

## ✉️ 12. ระบบแจ้งเตือนทางอีเมล (Email Notifications)

เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการส่งผ่านข้อมูลและการติดตามผล ระบบ NexTime จะทำการส่งอีเมลแจ้งเตือนผ่าน SMTP Server เบื้องหลังเป็นแบบ Asynchronous (ไม่หน่วงหน้าจอดำเนินงานของผู้ใช้) ในกรณีสำคัญดังนี้:

- เมื่อส่งเวลาตรวจสอบ (Employee → PM): เมื่อพนักงานกดเปลี่ยนสถานะบันทึกชั่วโมงจาก Draft ไปยัง Pending ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนถึงผู้ดูแลโครงการ (PM) โดยอัตโนมัติ โดยในจดหมายจะมีลิงก์ด่วนเพื่อให้ PM สามารถกดเข้าไปพิจารณาผลงาน

- เมื่อทราบผลการตรวจสอบ (PM → Employee): เมื่อ PM ดำเนินการอนุมัติ (Approved) หรือปฏิเสธ (Rejected) บันทึกชั่วโมงทำงานแล้ว ระบบจะทำการส่งอีเมลส่งกลับไปยังพนักงานผู้เป็นเจ้าของรายการข้อมูลในทันที พร้อมส่งความเห็นหรือสาเหตุหากงานถูกส่งคืน เพื่อให้ได้รับการอัปเดตและดำเนินแก้ไขทันเวลา

### สรุปการแจ้งเตือนอีเมลทั้งหมด

| เหตุการณ์ | ผู้ส่ง (ระบบ) | ผู้รับ | เนื้อหาในอีเมล |
| --- | --- | --- | --- |
| พนักงานส่งเวลา (Pending) | อัตโนมัติ | PM ของโปรเจกต์ | ชื่อพนักงาน, ชั่วโมง, ลิงก์ตรวจสอบ |
| PM อนุมัติเวลา (Approved) | อัตโนมัติ | พนักงาน | แจ้งผลอนุมัติ, รายการที่ผ่าน |
| PM ปฏิเสธเวลา (Rejected) | อัตโนมัติ | พนักงาน | แจ้งผลปฏิเสธ, เหตุผล, ลิงก์แก้ไข |

## ❓ 13. คำถามที่พบบ่อย (FAQ & Troubleshooting)

### 🔐 ปัญหาการล็อกอิน

Q: ล็อกอินด้วย LINE แล้วขึ้นข้อความ “Sign in Failed (unauthorized)” > A: อีเมลในบัญชี LINE ของคุณไม่ตรงกับอีเมลบริษัทที่ Admin ลงทะเบียนไว้ในระบบ ให้ติดต่อ Admin เพื่อตรวจสอบและอัปเดตอีเมลในระบบ หรือเปลี่ยนอีเมลในบัญชี LINE ให้ตรงกัน

Q: ล็อกอินเข้าได้แต่ไม่เห็นโปรเจกต์ใดเลย > A: แสดงว่าคุณยังไม่ได้ถูกเพิ่มเป็นสมาชิกของโปรเจกต์ใด ติดต่อ PM หรือ Admin ของโปรเจกต์ที่คุณต้องการเข้าร่วม

Q: ล็อกอินด้วย LINE แต่รูปโปรไฟล์และชื่อไม่ถูกต้อง > A: ชื่อและรูปในระบบ NexTime ดึงมาจากฐานข้อมูลพนักงานที่ Admin กรอกไว้ ไม่ใช่จาก LINE โดยตรง ติดต่อ Admin เพื่อแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์

### ⏱️ ปัญหาการบันทึกเวลา (Timesheet)

Q: กด “Log Time” แล้วไม่พบชื่อโปรเจกต์ใน Dropdown > A: คุณยังไม่ได้เป็นสมาชิกของโปรเจกต์นั้น ให้ติดต่อ PM หรือ Admin เพื่อเพิ่มคุณเป็น Member ก่อน

Q: บันทึกเวลาเป็น Pending แล้วต้องการแก้ไข แต่ระบบไม่ให้แก้ > A: เมื่อส่งสถานะ Pending แล้ว ระบบจะล็อกข้อมูลชั่วคราว ติดต่อ PM เพื่อขอให้ Reject รายการก่อน จากนั้นคุณจะสามารถแก้ไขและส่งใหม่ได้

Q: PM ปฏิเสธเวลาแต่ไม่ระบุเหตุผล > A: ระบบบังคับให้ PM ระบุเหตุผลก่อน Reject ทุกครั้ง หากไม่ได้รับเหตุผล ให้ติดต่อ PM โดยตรง

### 📋 ปัญหา Kanban Board

Q: ลาก-ลากการ์ดงานแล้วไม่ได้ สลับคอลัมน์ไม่ได้ > A: ตรวจสอบว่าคุณเป็น Member ของโปรเจกต์นั้น และ Sprint กำลัง Active อยู่ การ์ดที่อยู่ใน Backlog จะยังเคลื่อนย้ายไม่ได้จนกว่าจะถูกดึงเข้า Sprint

Q: ต้องการลบการ์ดงาน แต่ไม่พบปุ่มลบ > A: สิทธิ์ลบการ์ดงานมีเฉพาะ PM และ Admin เท่านั้น Member ทั่วไปสามารถแก้ไขเนื้อหาได้ แต่ไม่สามารถลบได้

### 🔗 ปัญหา Git Webhooks

Q: Push commit แล้วการ์ดบอร์ดไม่เลื่อนอัตโนมัติ > A: ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้: > 1. Payload URL ใน Git ถูกต้องและ Domain ถูก > 2. Commit message มี Task ID รูปแบบ [t123] ถูกต้อง > 3. มีคำสำคัญ (keyword) ที่ถูกต้องใน commit message > 4. Task ID ตรงกับ ID ในระบบจริง (ตรวจสอบใน Task Detail)

### 💡 เคล็ดลับการใช้งาน (Tips)

- บันทึกเวลาทุกวัน เพื่อไม่ให้ลืมรายละเอียดงาน

- ใช้ Git Commit Keyword เพื่อประหยัดเวลาอัปเดตบอร์ดงาน

- ตรวจสอบ Pending Approvals เป็นประจำ (PM ควรอนุมัติภายใน 2-3 วันทำการ)

- ใช้ Sprint Planning เพื่อแบ่งปริมาณงานไม่ให้ล้น (ดู Story Points รวมก่อน Start Sprint)

- Archive โปรเจกต์เสร็จแล้ว เพื่อให้ Active Projects แสดงเฉพาะงานที่กำลังทำ

[!NOTE] หากพบปัญหาการใช้ระบบ หรือต้องการเชื่อมต่อฟังก์ชันเพิ่มเติม กรุณาแจ้ง Admin ของระบบ NexTime หรือผู้พัฒนาผ่านช่องทางติดต่อหลังบ้านของบริษัท ขอให้มีความสุขกับการลงบันทึกเวลาทำงานอย่างเป็นระบบ!