📘 คู่มือระบบและการฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์ (NexTime / vbooking BuildFlow)

Comprehensive System & Trainer Operations Manual

ระบบบริหารจัดการโครงการ, ไปป์ไลน์งานช่างและตกแต่ง (BuildFlow 12 Steps), บันทึกเวลาและเช็คอินหน้างาน (GPS/Camera), วางแผนงานอไจล์ และวิเคราะห์ต้นทุนระดับองค์กร

—————————————————————————————————————————————

📑 สารบัญเนื้อหา (Table of Contents)

1. [บทนำและวัตถุประสงค์ของระบบ (System Overview & Objectives)](#1-บทนำและวัตถุประสงค์ของระบบ)

2. [แผนผังสิทธิ์และการเข้าใช้งาน (Authentication & Roles)](#2-แผนผังสิทธิ์และการเข้าใช้งาน)

3. [วงจรการทำงานหลัก 12 ขั้นตอน (12-Step Project Life Cycle Pipeline)](#3-วงจรการทำงานหลัก-12-ขั้นตอน)

4. [คู่มือการใช้งานแยกตามบทบาท (Role-based Step-by-Step Guides)](#4-คู่มือการใช้งานแยกตามบทบาท)

4.1 [สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)](#41-สำหรับผู้ดูแลระบบ-admin)

4.2 [สำหรับผู้จัดการโครงการ (Project Manager / PM)](#42-สำหรับผู้จัดการโครงการ-project-manager--pm)

4.3 [สำหรับหัวหน้าช่างและทีมงานปฏิบัติการ (Technician / Employee)](#43-สำหรับหัวหน้าช่างและทีมงานปฏิบัติการ-technician--employee)

4.4 [สำหรับผู้บริหาร (Executive / Management)](#44-สำหรับผู้บริหาร-executive--management)

5. [การจัดการข้อมูลหลัก (Master Data & Configuration)](#5-การจัดการข้อมูลหลัก)

5.1 [Master Project Types, Branches & Zones](#51-master-project-types-branches--zones)

5.2 [แม่แบบแผนงาน (Milestone Templates)](#52-แม่แบบแผนงาน-milestone-templates)

5.3 [สมุดราคากลางงานบริการและวัสดุ (Service Price Book)](#53-สมุดราคากลางงานบริการและวัสดุ-service-price-book)

5.4 [การตั้งค่าอัตราค่าแรง (Cost Rates) และผังสิทธิ์ (Permission Schemes)](#54-การตั้งค่าอัตราค่าแรง-cost-rates-และผังสิทธิ์-permission-schemes)

6. [ระบบบริหารลูกค้าเป้าหมายและใบเสนอราคา (Leads & Quotations)](#6-ระบบบริหารลูกค้าเป้าหมายและใบเสนอราคา)

7. [การวางแผนและติดตามโครงการ (Project Planning & Gantt Baseline)](#7-การวางแผนและติดตามโครงการ)

8. [บอร์ดบริหารงานและควบคุมคุณภาพ (Agile Kanban, Backlog & QC)](#8-บอร์ดบริหารงานและควบคุมคุณภาพ)

9. [การบันทึกเวลาและเช็คอินหน้างาน (Timesheet & Site Check-in/Out)](#9-การบันทึกเวลาและเช็คอินหน้างาน)

10. [ระบบอนุมัติและการแจ้งเตือน (Approvals & Multi-channel Notifications)](#10-ระบบอนุมัติและการแจ้งเตือน)

11. [แดชบอร์ดและการวิเคราะห์รายงานต้นทุน (Executive Dashboards & Reports)](#11-แดชบอร์ดและการวิเคราะห์รายงานต้นทุน)

12. [ระบบสื่อสารและ AI อัจฉริยะ (Project Chat & AI Assistant)](#12-ระบบสื่อสารและ-ai-อัจฉริยะ)

13. [หลักสูตรและแนวทางการฝึกอบรม (Trainer Facilitation Guide & Workshop)](#13-หลักสูตรและแนวทางการฝึกอบรม)

14. [คำถามที่พบบ่อยและการแก้ปัญหา (FAQ & Troubleshooting)](#14-คำถามที่พบบ่อยและการแก้ปัญหา)

—————————————————————————————————————————————

1. บทนำและวัตถุประสงค์ของระบบ (System Overview & Objectives)

NexTime (vbooking / BuildFlow) เป็นระบบสารสนเทศระดับองค์กร (Enterprise Resource & Project Execution Platform) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองการบริหารจัดการโครงการแบบครบวงจร โดยเฉพาะงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน (Build-in), งานรีโนเวทบ้าน (Renovation), งานติดตั้งระบบ (Installer), งานบริการด่วน (Quick Service), และงานบำรุงรักษา (Maintenance)

[ CRM & Leads ] ──> [ Quotation & BOQ ] ──> [ Project Plan & Baseline ] │ │ ▼ ▼ [ Site Check-in (GPS) ] ──> [ Timesheet / Camera Proof ] ──> [ PM Approvals ] │ │ ▼ ▼ [ Kanban Board & QC ] ──> [ Cost & Portfolio Reports ] ──> [ Executive Insights ]

วัตถุประสงค์หลักของระบบ:

1. End-to-End Visibility: เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนลูกค้าเป้าหมาย (Leads), การสำรวจหน้างาน, ออกใบเสนอราคา (Quotation), วางแผนงาน (Gantt Plan), เข้าดำเนินงานจริง จนถึงการตรวจรับมอบงาน (QC Handover) และปิดโครงการ

2. Real-time Progress & Drift Analysis: ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ เปรียบเทียบแผนแม่บท (Baseline Plan) กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง (Current Live Plan) เพื่อวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของเวลาและงบประมาณ (Drift & Variance)

3. Proof of Work & Geolocation Accuracy: ควบคุมการเข้าปฏิบัติงานของทีมช่างและผู้รับเหมาด้วยการเช็คอินพิกัดดาวเทียม (GPS Site Check-in) และการถ่ายภาพหลักฐานหน้างานผ่านกล้องเบราว์เซอร์ (HTML5 Camera API)

4. Accurate Cost Tracking & Margin Control: คำนวณต้นทุนค่าแรงและค่าวัสดุตามอัตราจริง (Cost Rates & Price Book) แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้บริหารควบคุมอัตรากำไร (Gross Margin) ได้อย่างแม่นยำ

—————————————————————————————————————————————

2. แผนผังสิทธิ์และการเข้าใช้งาน (Authentication & Roles)

2.1 ช่องทางการเข้าสู่ระบบ (Authentication Methods)

1. Email / Password Authentication: เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลองค์กรและรหัสผ่านที่เข้ารหัสความปลอดภัยระดับ SHA-256

2. LINE Login Integration: สแกน QR Code หรือเข้าสู่ระบบผ่าน LINE Account (ระบบทำการ Auto-binding กับอีเมลบริษัทในฐานข้อมูล)

3. Demo Account Switcher (เฉพาะสภาพแวดล้อม Development): สลับบัญชีทดสอบระหว่าง Admin, PM, และ Employee ได้ในคลิกเดียว

2.2 โครงสร้างสิทธิ์ระดับสากล (Global Roles)

| บทบาท (Role) | สิทธิ์ในการเข้าถึง (Access Rights) | เมนูที่สามารถใช้งานได้ |
| --- | --- | --- |
| Admin (ผู้ดูแลระบบ) | สิทธิ์สูงสุดในระบบ สามารถสร้าง/แก้ไข/ลบข้อมูลทุกส่วน, จัดการ Master Data, ตั้งค่าระบบ, จัดการผังสิทธิ์ และดูรายงานทั้งหมด | เข้าได้ทุกเมนู 100% |
| Manager / PM (ผู้จัดการโครงการ) | จัดการโครงการที่ตนเองรับผิดชอบ, บันทึก Baseline, มอบหมายงาน, อนุมัติ/ปฏิเสธ Timesheet, ดูรายงานต้นทุนและ Portfolio | Dashboard, Leads, Projects, Board, Timeline, Plan, Tasks, Timesheet, Team Approvals, Reports, Chat |
| Employee / Technician (พนักงาน/ช่าง) | เข้าดูงานที่ได้รับมอบหมาย, เช็คอินหน้างาน (GPS), บันทึกเวลาทำงานพร้อมรูปถ่าย, อัปเดตสถานะการ์ดงานบน Kanban | Dashboard, Tasks, Timesheet, Site Check-in/Out, Chat, Help |
| User / Executive (ผู้บริหาร/ผู้สังเกตการณ์) | ดูข้อมูลภาพรวม, แดชบอร์ดสรุปผลการดำเนินงาน, กราฟแนวโน้มต้นทุนและงบประมาณ | Executive Dashboard, Dashboard, Projects (View only), Reports |

—————————————————————————————————————————————

3. วงจรการทำงานหลัก 12 ขั้นตอน (12-Step Project Life Cycle Pipeline)

ระบบจำลองกระบวนการทำงานจริงของงานโครงการ 12 ขั้นตอน (BuildFlow Pipeline) ดังนี้:

┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ 1. Lead & │ ───> │ 2. Survey │ ───> │ 3. Survey QC │ ───> │ 4. 2D/3D │ │ Requirement │ │ Booking │ │ Inspection │ │ Design │ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ │ │ ▼ ▼ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ 8. Site │ <─── │ 7. Down │ <─── │ 6. Quotation │ <─── │ 5. BOQ Cost │ │ Check-In │ │ Payment │ │ Approval │ │ Estimation │ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ │ ▼ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ 9. Execution │ ───> │ 10. Daily QC │ ───> │ 11. Final QC │ ───> │ 12. Project │ │ & Timesheet │ │ & Progress │ │ & Handover │ │ Closeout │ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘

1. Lead & Requirement Gathering: บันทึกข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ขอบเขตงาน และงบประมาณเบื้องต้น

2. Survey Booking (จองคิวสำรวจ): นัดหมายวันเวลาเข้าตรวจสอบพื้นที่หน้างาน

3. Survey QC Inspection: บันทึกผลการสำรวจ ขนาดพื้นที่ และภาพถ่ายสภาพหน้างานเดิม

4. 2D/3D Design & Space Planning: จัดทำแบบแปลนและภาพจำลอง 3 มิติเพื่อเสนอแบบ

5. BOQ Cost Estimation (ถอดแบบราคากลาง): ดึงรายการวัสดุและค่าแรงจาก Service Price Book

6. Quotation Approval (อนุมัติใบเสนอราคา): นำเสนอราคาให้ลูกค้าเซ็นอนุมัติสัญญา

7. Down Payment (ชำระเงินมัดจำ): บันทึกการรับชำระเงินงวดแรกก่อนเริ่มงาน

8. Site Check-In (เริ่มเข้าพื้นที่): หัวหน้าช่างและทีมงานเช็คอินพิกัด GPS ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

9. Execution & Daily Timesheet: ดำเนินงานตามแผน พร้อมบันทึกชั่วโมงงานและส่งผลงานรายวัน

10. Daily QC & Progress Update: หัวหน้างานตรวจสอบคุณภาพงานแต่ละ Milestone และอัปเดตเปอร์เซ็นต์

11. Final QC & Customer Handover: ตรวจรับงานงวดสุดท้ายและส่งมอบผลงานให้ลูกค้า

12. Project Closeout & Evaluation: ปิดโครงการ ประเมินกำไรขาดทุนจริง (P&L) และสำรวจความพึงพอใจ

💡 ระบบรองรับเวิร์กโฟลว์ 2 รูปแบบยืดหยุ่น:

Standard Workflow (โครงการทั่วไป):** ดำเนินการเต็มรูปแบบครบทั้ง 4 ระยะ (Phase 1: Lead & Survey ➔ Phase 2: Design & Quote ➔ Phase 3: Project Execution ➔ Phase 4: QC, Handover & After-Sales)

Quick Service Workflow (โครงการด่วน / รหัส PQ):**

ออกแบบมาเฉพาะสำหรับงานบริการด่วน ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน หรืองานซ่อมบำรุง

ระบบจะข้ามขั้นตอน Phase 1 (สำรวจหน้างาน) และ Phase 2 (ออกแบบและเสนอราคา) ให้โดยอัตโนมัติ (Automated Bypass)**

ระบบจะบันทึกสถานะการอนุมัติแบบร่างและการชำระเงินมัดจำล่วงหน้าเป็น True ทันที พร้อมแนบหลักฐานอ้างอิงเป็นเลขตั๋วชำระเงิน (Payment Ticket) ที่ส่งมาจากระบบภายนอก เพื่อปลดล็อกให้ผู้จัดการงานเข้าสู่ Phase 3 (Project Execution) เพื่อส่งช่างติดตั้งเข้าปฏิบัติงานได้ทันที

🏛️ ตารางสรุปโมดูลระบบแยกตาม 4 Phases (4-Phase Architecture Matrix):

| Phase | วัตถุประสงค์หลัก | โมดูล/หน้าจอที่ใช้งาน | สิ่งที่ได้รับ (Deliverables) |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 01: Lead & Survey | รับข้อมูลลูกค้า, นัดหมายสำรวจ และสรุปผลหน้างาน | • `LeadsPage.tsx`<br/>• `SiteVisitResultModal.tsx` | ข้อมูลสภาพหน้างานจริง, ขอบเขตงาน และประมาณการงบเบื้องต้น |
| Phase 02: Design, Quote & Payment | จัดการตรวจรับแบบ 3D, เสนอราคา BOQ และรับเงินมัดจำ | • `DesignApprovalModal.tsx`<br/>• `PaymentModal.tsx`<br/>• `QuotationBuilder` | แบบ 2D/3D ที่ลูกค้าอนุมัติ, ใบเสนอราคาอนุมัติ และสลิปมัดจำงวดแรก |
| Phase 03: Project Execution | สร้างแผนงาน WBS, มอบหมายช่าง JMT และเช็คอิน GPS | • `SiteCheckInOut.tsx`<br/>• `ProjectBoard.tsx`<br/>• `ProjectPlan.tsx` | การเช็คอินพิกัดดาวเทียม (500 ม.), ภาพถ่ายก่อน/หลัง และความคืบหน้า 100% |
| Phase 04: QC, Handover & Settle | ตรวจสอบคุณภาพงาน (Online QC สำหรับ Quick Job / On-site QC สำหรับ Renovate), เซ็นรับมอบงาน และปิดโครงการ | • `QCHandoverModal.tsx`<br/>• `ProjectDetail.tsx` | ผลตรวจ QC Pass (Online/On-site), ลายเซ็นดิจิทัล E-Signature, 5 ดาว, ใบรับประกัน และปิด Job |

—————————————————————————————————————————————

4. คู่มือการใช้งานแยกตามบทบาท (Role-based Step-by-Step Guides)

4.1 สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)

ก. การสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (User Management)

1. ไปที่เมนู "User Management" (`/users`)

2. คลิกปุ่ม "+ Add New User"

3. กรอกข้อมูล:

Name:** ชื่อ-นามสกุล

Email:** อีเมลองค์กร (ใช้สำหรับ Login และรับการแจ้งเตือน)

Global Role:** เลือกระดับสิทธิ์ (Admin / Manager / Employee / User)

Department / Position:** แผนกและตำแหน่ง

Hourly / Daily Cost Rate:** อัตราค่าแรงต่อชั่วโมง/ต่อวัน

Password:** กำหนดรหัสผ่านเริ่มต้น

4. คลิก "Save User"

ข. การตั้งค่า Master Data และ Price Book

1. ไปที่เมนู "Maintain Master" (`/master-management`)

2. เลือกแท็บข้อมูลที่ต้องการจัดการ:

Project Types:** เพิ่มประเภทงาน เช่น Renovate, Built-in, Quick Service, Installer

Branches & Zones:** กำหนดสาขาและพื้นที่โซนให้บริการ

Milestone Templates:** สร้างชุดขั้นตอนงานมาตรฐานเพื่อนำไปใช้สร้างโครงการอัตโนมัติ

Service Price Book:** บันทึกฐานข้อมูลราคากลาง ค่าวัสดุ ค่าแรง และ % Margin

—————————————————————————————————————————————

4.2 สำหรับฝ่ายขายและผู้จัดการโครงการ (Sales & Project Manager / PM)

ก. การรับ Lead และนัดหมายสำรวจหน้างาน (Lead & Smart Survey Booking - ขั้นตอนที่ 1 & 2)

1. ไปที่เมนู "Leads" (`/leads`)

2. คลิกปุ่ม "+ Add Lead" เพื่อบันทึกข้อมูลลูกค้าใหม่ หรือคลิกที่ Lead เดิมเพื่อติดตามงาน (Follow-up)

3. เมื่อสถานะเข้าสู่การนัดหมายสำรวจ ให้กรอกข้อมูล Site Visit & Logistics:

ข้อมูลผู้ประสานงานหน้างาน:** ชื่อผู้ประสานงาน, เบอร์โทรศัพท์ และ LINE ID

พิกัดแผนที่ (Smart GPS/DMS): วางลิงก์ Google Maps หรือพิกัดองศาลิปดา (DMS) ระบบจะแสดง Live Google Maps Preview** ตรวจสอบตำแหน่งจริง

วัน-เวลานัดหมาย (survey_date):** เลือกวันและเวลาที่ลูกค้านัดเข้าตรวจสอบ

เลือกช่างประเมิน (Smart QC Dispatch): ระบบจะเรียก API คัดกรองเฉพาะช่างที่มีทักษะ QC** ที่คิวว่างจริง (ไม่มีงานอื่นซ้อนทับในรัศมี &plusmn;3 ชั่วโมง)

ข. หัวข้อ: การแปลงเป็นโครงการ (Convert to Project Workflow & Smart Project Pipeline)

1. การปลดล็อกปุ่ม Convert (Financial Gatekeeper):

ที่หน้า Leads คลิกปุ่ม "💰 รับมัดจำ & แปลงงาน" บันทึกรับเงินมัดจำ 30% หรือ 50% พร้อมแนบสลิปโอนเงิน

หรือคลิกเมนูทางลัดจุด 3 จุด "🚀 5. แปลงเป็นโครงการ (Convert to Project)"

2. การทำงานอัตโนมัติของระบบเมื่อกด Convert:

ออกรหัส Smart Project ID:** เช่น PRBNA2608170001 (สาขา + ปีเดือนวัน + ลำดับ)

สืบทอดพิกัด GPS & Geofence 500m:** ส่งต่อพิกัดไซต์งานสู่โครงการเพื่อให้ช่างใช้ Check-In หน้างานได้ทันที

เปิดคอลัมน์ขั้นตอน Kanban อัตโนมัติ (3 กลุ่มหลัก):**

⚡ *Quick service (8 ขั้นตอน):* To Do ➔ ชำระเงิน ➔ Assign ช่าง ➔ Check-in ➔ Check-out ➔ QC ➔ Aftersale ➔ Close

🔧 *MA Service (10 ขั้นตอน):* To Do ➔ Buy-Survey ➔ Survey ➔ ชำระเงิน ➔ Assign ช่าง ➔ Check-in ➔ Check-out ➔ QC ➔ Aftersale ➔ Close

🏡 *Renovate Service (11 ขั้นตอน):* To Do ➔ Buy-Survey ➔ Survey ➔ Design ➔ ชำระเงิน ➔ Assign ช่าง ➔ Check-in ➔ Check-out ➔ QC ➔ Aftersale ➔ Close

ฉีด Task เริ่มต้น:** ดึงแม่แบบงานจาก Master Task Templates เข้าสู่โครงการอัตโนมัติ

อัปเดตสถานะ:** ปรับ Lead เป็น Converted และผูก ID เชื่อมโยง 1-to-1

ค. หัวข้อ: การจัดการแพ็กเกจงานหลายหมวดช่าง (Multi-Trade Modular WBS for Renovate & MA)

1. โครงสร้างโครงการแบบ WBS (พื้นที่ ➔ หมวดช่าง ➔ Tasks ย่อย):

จัดกลุ่มงานตามพื้นที่ (Area) เช่น *งานปรับปรุงห้องรับแขก*, *งานปรับปรุงห้องครัว*

ในแต่ละพื้นที่ รวมงานหลายหมวดช่างเข้าด้วยกัน: ⚡ ระบบไฟ, ❄️ ระบบแอร์, 🧱 งานฝ้าเพดาน, 🏠 งานปูกระเบื้อง

2. การเลือกนำเข้าแม่แบบชุดงาน (Modular Template Bundles):

ในหน้า Project Plan (Gantt) กดปุ่ม "+ นำเข้า Tasks ตามหมวดงาน"

ระบุชื่อพื้นที่ (เช่น *ห้องรับแขก*) และติ๊กเลือกหลายหมวดร่วมกัน [✓] ระบบไฟ [✓] ระบบแอร์ [✓] งานฝ้า

ระบบจะรวม Tasks เข้าสู่โครงการเดียว พร้อมติดแท็กระบุพื้นที่ชัดเจน เช่น [ห้องรับแขก - แอร์] เดินท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้ง

3. การทำงานของทีมช่าง:

ช่างเฉพาะทางกรองดูเฉพาะแท็กของตนเอง เช่น #ไฟฟ้า หรือ #แอร์ บน Kanban Board

บันทึกเวลา Timesheet ตรงกับ Task ของตนเอง พร้อมแนบภาพถ่ายชิ้นงานเพื่อคำนวณต้นทุนค่าแรงแม่นยำ

ง. สรุปความแตกต่างสำคัญ: Check-in ช่วงสำรวจ (Survey) vs. Check-in บน Kanban (Execution)

> [!NOTE]

> ทำไมระบบถึงมี Check-in 2 จุด?

> * 1. ในขั้นตอน `Survey` (ก่อนแปลงงาน / สำรวจหน้างาน):

>   - การ Check-in / Check-out จะ ฝังอยู่ข้างในบันทึกผลสำรวจ (Embedded Form)

>   - เป็นการลงพื้นที่ ครั้งเดียว (Single Visit) ของช่าง QC เพื่อเช็คพิกัด GPS วัดพื้นที่ ถ่ายรูป Before และสรุปความต้องการลูกค้าเพื่อส่งต่อให้ดีไซเนอร์ทำแบบ 3D

> * 2. คอลัมน์ `Check-in` และ `Check-out` บน Kanban (หลังแปลงงาน / ก่อสร้างจริง):

>   - แยกเป็นคอลัมน์ขั้นตอนหลักของ Phase 03: Project Execution

>   - เพราะงานก่อสร้าง/รีโนเวทจริงประกอบด้วย หลาย Task / หลายทีมช่าง (Multi-Trade) เช่น ช่างไฟ ช่างแอร์ ช่างฝ้า ช่างกระเบื้อง

>   - ช่างแต่ละทีมจะเข้าทำงานหลายวัน และกดเช็คอิน-เช็คเอาต์ประจำวัน (Daily Timesheet) แยกตาม Task ย่อย ของตนเอง

>   - คอลัมน์ Check-in บน Kanban จึงหมายถึงสถานะภาพรวมของโครงการว่า *"กำลังมีทีมช่างเข้าปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ (Active Execution)"*

จ. การสร้างโครงการใหม่โดยตรง (Create New Project)

1. ไปที่เมนู "Projects" (`/projects`)

2. คลิกปุ่ม "+ Create Project"

3. ระบุรายละเอียด:

Project Code & Name:** รหัสและชื่อโครงการ

Project Type:** เลือกประเภทโครงการ (Quick, Renovate, MA)

Branch / Location:** สาขาและสถานที่ปฏิบัติงาน

Start Date & Target End Date:** วันที่เริ่มและกำหนดส่งมอบ

Budget:** งบประมาณโครงการ

Project Members:** มอบหมาย PM, Foreman, และสมาชิกทีมช่าง

4. คลิก "Create Project"

จ. การสร้างและบันทึกแผนแม่บท (Gantt Plan & Baseline)

1. ไปที่เมนู "Project Plan" (`/project-plan`) และเลือกโครงการ

2. คลิกปุ่ม "Auto-Generate Milestones" เพื่อดึงงานมาตรฐานจาก Template หรือคลิก "+ Add Task" เพื่อสร้างเอง

3. ลากปรับช่วงเวลา (Gantt Bar) หรือเชื่อมความสัมพันธ์ของงาน

4. เมื่อแผนสมบูรณ์ ให้คลิกปุ่ม "Save Baseline" ตั้งชื่อเวอร์ชัน เช่น Initial_Baseline_V1

5. ระบบจะล็อกแผนนี้เป็นเกณฑ์วัด Drift และความล่าช้าในอนาคต

ค. การตรวจสอบและอนุมัติใบลงเวลา (Timesheet Approvals)

1. ไปที่เมนู "ช่างติดตั้ง / Team Approvals" (`/team`)

2. กรองดูรายการสถานะ "Pending"

3. ตรวจสอบรายละเอียด:

จำนวนชั่วโมงที่ทำจริงเทียบกับเป้าหมาย

รูปถ่ายหลักฐานหน้างาน (Proof of Work)

หมายเหตุผลงานจริง (Work Result)

4. คลิก "✓ Approve" เพื่ออนุมัติ หรือคลิก "✕ Reject" พร้อมใส่เหตุผล (ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังพนักงานทันที)

—————————————————————————————————————————————

4.3 สำหรับหัวหน้าช่างและทีมงานปฏิบัติการ (Technician / Employee)

ก. การเช็คอิน-เช็คเอาท์หน้างานด้วย GPS (Site Check-in/Out)

1. ไปที่เมนู "Site Check-in/Out" (`/checkin-checkout`)

2. กดปุ่ม "📍 Get Current Location" (อนุญาตให้เบราว์เซอร์เข้าถึงพิกัด Location)

3. ระบบจะแสดงพิกัด ละติจูด-ลองจิจูด และระบุชื่อโครงการในพื้นที่

4. เปิดกล้องถ่ายภาพหน้างานปัจจุบัน (Selfie หรือ สภาพงาน)

5. คลิกปุ่ม "Check In" เมื่อเริ่มงาน และกด "Check Out" เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจำวัน

ข. การบันทึกเวลาทำงานประจำวัน (Daily Timesheet)

1. ไปที่เมนู "Timesheet" (`/timesheet`)

2. เลือก Project และ Task ที่กำลังทำ

3. ระบุช่วงเวลาทำงาน โดยสามารถใช้ แถบลากช่วงเวลา (Interactive Work Period Bar) เช่น 09:00 - 17:00 (8h)

4. บันทึก Goal (เป้าหมาย) และ Work Result (สิ่งที่ทำสำเร็จ)

5. คลิกปุ่ม "📷 Take Photo" เพื่อถ่ายรูปชิ้นงานจริงแนบเป็นหลักฐาน

6. คลิก "Submit Timesheet" เพื่อส่งให้ PM อนุมัติ

ค. การอัปเดตงานบนบอร์ด Kanban (Tasks Board)

1. ไปที่เมนู "Tasks" (`/tasks`)

2. ค้นหาการ์ดงานที่ตนเองรับผิดชอบ (สามารถคลิกที่รูปโปรไฟล์ตัวเองเพื่อ Filter)

3. เมื่อเริ่มลงมือทำ ให้ลากการ์ดจาก "To Do" ไปยัง "In Progress"

4. เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิก Check Subtasks ทั้งหมด และลากไปยัง "Review" หรือ "Done"

—————————————————————————————————————————————

4.4 สำหรับผู้บริหาร (Executive / Management)

ก. การวิเคราะห์ภาพรวมพอร์ตโฟลิโอ (Executive Dashboard)

1. ไปที่เมนู "Executive Dashboard" (`/exec-dashboard`)

2. ดูมาตรวัดสำคัญ (Key Metrics):

Total Active Projects:** จำนวนโครงการที่กำลังดำเนินการ

Overall Progress %:** เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้ารวมเฉลี่ย

Budget Burn Rate:** สัดส่วนงบประมาณที่ใช้ไปเทียบกับเป้าหมาย

Critical Overdue Alerts:** โครงการที่มีความเสี่ยงล่าช้า

ข. การดูรายงานต้นทุนและส่งออกข้อมูล (Reports & Cost Analysis)

1. ไปที่เมนู "Reports" (`/reports`)

2. ดูแท็บ "PM Portfolio Dashboard" เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสาขาและโครงการ

3. ดูแท็บ "Cost Reports" เพื่อดูต้นทุนค่าแรงสะสม (MTD, YTD)

4. คลิกปุ่ม "Export CSV" หรือ "Print PDF" เพื่อนำรายงานไปประชุมประจำสัปดาห์

—————————————————————————————————————————————

5. การจัดการข้อมูลหลัก (Master Data & Configuration)

ระบบ NexTime ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ Master Data ที่ยืดหยุ่น ช่วยลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน:

[ Master Project Types ] ──> กำหนดประเภทงาน (Renovate, Build-in, Quick Service) [ Milestone Templates ] ──> กำหนดชุดขั้นตอนงานมาตรฐาน (WBS & Default Hours) [ Service Price Book ] ──> กำหนดราคากลางวัสดุและค่าแรง (Unit Cost & Margin) [ Cost Rates ] ──> กำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานรายตำแหน่ง (Labor Hourly Rates)

5.1 Master Project Types, Branches & Zones

Project Types:** จัดกลุ่มโครงการตามรูปแบบธุรกิจ เช่น งานต่อเติม, งานติดตั้งแอร์, งานไฟฟ้า

Branches & Zones:** กำหนดสาขาแม่ข่าย (เช่น สาขาพระราม 9, บางนา, ราชพฤกษ์, ภูเก็ต) และจับคู่เข้ากับโซนการให้บริการเพื่อจัดการคิวช่างในพื้นที่

5.2 แม่แบบแผนงาน (Milestone Templates)

ช่วยให้เมื่อเปิดโครงการใหม่ ระบบสามารถสร้างตารางงาน Gantt Chart ได้ทันที:

Timeline Start % / End %:** สัดส่วนจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานเทียบกับระยะเวลาโครงการทั้งหมด (0-100%)

Default Est. Hours:** ชั่วโมงมาตรฐานที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน

5.3 สมุดราคากลางงานบริการและวัสดุ (Service Price Book)

ฐานข้อมูลสำคัญสำหรับการคิดราคาและคำนวณกำไร (BOQ):

category: หมวดหมู่งาน (งานรื้อถอน, งานปูน, งานโครงสร้าง, งานสี, งานระบบ)

unit_type: หน่วยวัด (ตร.ม., จุด, เมตร, เหมา, ชุด)

material_cost: ต้นทุนค่าวัสดุต่อหน่วย

labor_cost: ต้นทุนค่าแรงช่างต่อหน่วย

default_margin_percent: อัตรากำไรเป้าหมาย (เช่น 25%, 30%)

selling_price: ราคาขายสุทธิที่เสนอต่อลูกค้า

—————————————————————————————————————————————

6. ระบบบริหารลูกค้าเป้าหมายและใบเสนอราคา (Leads & Quotations)

1. Leads Pipeline Kanban: แสดงสถานะลูกค้าเป้าหมาย 5 ลำดับ:

New Inquiries -> Survey Appointed -> Quotation Sent -> Negotiation -> Won / Converted

2. Site Visit Results & Post-Visit Actions: หน้าจอบันทึกผลการไป Visit Site ลูกค้า (กดปุ่ม "📋 บันทึกผล Visit" จากหน้ารายชื่อ Leads หรือหน้าจออนุมัตินัดหมาย)

บันทึกสภาพหน้างาน ขอบเขตงาน และงบประมาณประเมิน

บันทึกความต้องการและการตัดสินใจของลูกค้า

กำหนดขั้นตอนถัดไป (เช่น ส่งใบเสนอราคา -> ปรับสถานะเป็น Pending Quote อัตโนมัติ, โทรติดตาม, นัด Visit ใหม่) พร้อมหมายเหตุลับเฉพาะทีม

มีแท็บประวัติการลงพื้นที่ย้อนหลังแบบ Timeline ละเอียดยิบ

3. One-Click Project Conversion: เมื่อลูกค้าตอบรับใบเสนอราคา PM สามารถกดปุ่ม "Convert to Project" ระบบจะสร้างโครงการใหม่พร้อมดึงข้อมูลลูกค้าและสาขาให้อัตโนมัติ

4. Quotation Builder: สร้างใบเสนอราคาโดยดึงรายการจาก Service Price Book พร้อมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) และส่วนลดอัตโนมัติ

—————————————————————————————————————————————

7. การวางแผนและติดตามโครงการ (Project Planning & Gantt Baseline)

ระบบ Gantt Chart ของ NexTime รองรับการทำงานเชิงลึก:

Baseline Comparison:** แสดงแถบคู่เปรียบเทียบ (ด้านบน = ข้อมูลทำงานจริง, ด้านล่าง = แผนแม่บทอ้างอิง)

Drift Indicators:** แสดงป้ายกำกับจำนวนวันคลาดเคลื่อน เช่น +3d Delay พร้อมไฮไลต์สีส้ม/แดง

Variance Statistics:** สรุปตัวเลขผลต่าง:

Schedule Drift (วัน)*

Hour Estimate Drift (ชั่วโมง)*

Story Points Drift (คะแนนความยาก)*

Approved Actual Hours (ชั่วโมงอนุมัติแล้วจริง)*

—————————————————————————————————————————————

8. บอร์ดบริหารงานและควบคุมคุณภาพ (Agile Kanban, Backlog & QC)

Drag-and-Drop Workflow:** เคลื่อนย้ายการ์ดงานผ่านสถานะ To Do, In Progress, Review, Done

Subtasks Progress Rollup:** ความคืบหน้าของงานหลักคำนวณจากเปอร์เซ็นต์ของ Subtasks ที่เสร็จจริง

Sprint Management:** วางแผนการทำงานเป็นรอบสปรินต์ พร้อมระบบย้ายงานค้างกลับสู่ Backlog อัตโนมัติเมื่อกดจบสปรินต์ (Complete Sprint)

QC Checklist:** ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานตามแบบมาตรฐานก่อนส่งมอบ

—————————————————————————————————————————————

9. การบันทึกเวลาและเช็คอินหน้างาน (Timesheet & Site Check-in/Out)

Interactive Time Bar:** ลากปรับช่วงเวลาทำงานและชั่วโมงที่ใช้จริงบนแถบกราฟิก 24 ชั่วโมง

HTML5 Camera API:** ถ่ายรูปผ่านกล้องเบราว์เซอร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่ม

Auto-Generate Timesheet:** เมื่อลากการ์ดงานเข้าสถานะ "In Progress" ระบบจะเปิดหน้าต่างบันทึกเวลาให้อัตโนมัติเพื่อป้องกันการลืมลงเวลา

Local Cache Auto-Save:** ระบบสำรองข้อมูลที่กำลังพิมพ์ไว้ในเครื่อง หมดกังวลเรื่องเน็ตหลุด

—————————————————————————————————————————————

10. ระบบอนุมัติและการแจ้งเตือน (Approvals & Multi-channel Notifications)

1. Email Notifications: ส่งอีเมลแจ้งเตือนพนักงานทันทีเมื่อใบลงเวลาได้รับการอนุมัติหรือถูกปฏิเสธ

2. Notification Bell: ระฆังแจ้งเตือนมุมขวาบน แจ้งเตือน 4 ประเภท:

งานที่เลยกำหนดส่ง (Overdue Tasks)

งานที่ครบกำหนดภายใน 3 วัน (Due in 3 Days)

งานที่ครบกำหนดในสัปดาห์นี้ (Due This Week)

ข้อความแชทที่มีการกล่าวถึง (@Mentions)

3. Audit Trail: เก็บบันทึกประวัติผู้อนุมัติ วันที่ และเวลาอย่างโปร่งใส

—————————————————————————————————————————————

11. แดชบอร์ดและการวิเคราะห์รายงานต้นทุน (Executive Dashboards & Reports)

Dual Y-Axis Movement Chart:** กราฟเส้นเปรียบเทียบชั่วโมงงานสะสมกับค่าแรงสะสมรายวัน

PM Portfolio Summary:** แผงวิเคราะห์สุขภาพโครงการทั้งหมดในมือ PM ตรวจจับงบประมาณบวม (>80%)

Export Options:** ส่งออกรายงานเป็นไฟล์ Excel / CSV หรือกดพิมพ์เป็นรายงานสรุป PDF ขนาดกระดาษ A4 สวยงาม

—————————————————————————————————————————————

12. ระบบสื่อสารและ AI อัจฉริยะ (Project Chat & AI Assistant)

Project Chat Rooms:** ห้องแชทเฉพาะรายโครงการ พร้อมระบบแท็กสมาชิกด้วย @Name

AI Chatbot Assistant:** ผู้ช่วยตอบปัญหาการใช้งานระบบ แนะนำสูตรการคำนวณ และค้นหาข้อมูล WBS ผ่านกล่องแชทมุมล่างขวา

Knowledge Base (/help):** ศูนย์รวมคู่มือและ FAQ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

—————————————————————————————————————————————

13. หลักสูตรและแนวทางการฝึกอบรม (Trainer Facilitation Guide & Workshop)

คู่มือส่วนนี้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ วิทยากร / Trainer เพื่อใช้ในการจัดอบรมพนักงานและผู้บริหาร:

13.1 กำหนดการอบรมมาตรฐาน (Standard 1-Day Training Agenda)

| ช่วงเวลา | หัวข้อการอบรม (Training Module) | รูปแบบการสอน | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 09:30 | Module 1: ภาพรวมระบบ NexTime และการเข้าใช้งาน | บรรยาย & Live Demo | เข้าสู่ระบบและตั้งค่าโปรไฟล์ได้ถูกต้อง |
| 09:30 - 10:30 | Module 2: การจัดการลูกค้าเป้าหมายและเปิดโครงการ | บรรยาย & Workshop 1 | สร้าง Lead, ทำใบเสนอราคา และเปิด Project ได้ |
| 10:30 - 10:45 | *พักรับประทานอาหารว่าง (Morning Break)* | - | - |
| 10:45 - 12:00 | Module 3: การวางแผนงาน Gantt Chart & Baseline | Hands-on Workshop 2 | สร้าง Milestone, ปรับ Gantt และเซฟ Baseline ได้ |
| 12:00 - 13:00 | *พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Break)* | - | - |
| 13:00 - 14:15 | Module 4: การทำงานบนบอร์ด Kanban & บันทึกเวลา Timesheet | Hands-on Workshop 3 | เช็คอิน GPS, ถ่ายรูปผลงาน และลงเวลาได้สมบูรณ์ |
| 14:15 - 15:15 | Module 5: การตรวจสอบ อนุมัติงาน และติดตามรายงานต้นทุน | บรรยาย & Workshop 4 | PM อนุมัติงานได้ และดูรายงานงบประมาณได้ |
| 15:15 - 15:30 | *พักรับประทานอาหารว่าง (Afternoon Break)* | - | - |
| 15:30 - 16:30 | Module 6: Workshop จำลองสถานการณ์จริง (End-to-End Simulation) | กิจกรรมกลุ่ม (Role-play) | ผ่านกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ 1 รอบ |
| 16:30 - 17:00 | สรุปผลการอบรม, ทำแบบทดสอบความเข้าใจ และ Q&A | ประเมินผล & มอบประกาศนียบัตร | ผู้เข้าอบรมพร้อมเริ่มใช้งานจริงในวันถัดไป |

—————————————————————————————————————————————

13.2 กิจกรรมเวิร์กช็อปภาคปฏิบัติ (Hands-on Workshops)

📝 Workshop 1: สร้างโครงการใหม่จากแม่แบบ (สำหรับ PM)

โจทย์:** ให้ผู้เข้าอบรมสร้างโครงการ "รีโนเวทคอนโด 2 ห้องนอน สาขาพระราม 9"

ขั้นตอน:**

1. สร้างโครงการใหม่ เลือกประเภท Renovate

2. ไปที่หน้า Project Plan กดปุ่ม Auto-Generate Milestones

3. บันทึก Baseline ตั้งชื่อว่า Draft_V1

4. มอบหมายงานให้เพื่อนร่วมกลุ่ม 2 คน

📝 Workshop 2: เช็คอินหน้างานและลงเวลาพร้อมภาพถ่าย (สำหรับช่าง/ทีมงาน)

โจทย์:** ให้ทีมงานเข้าพื้นที่และลงเวลาทำงาน 4 ชั่วโมง พร้อมแนบรูปถ่าย

ขั้นตอน:**

1. เปิดหน้า Site Check-in กดรับพิกัด GPS และกด Check In

2. ไปที่หน้า Tasks เลื่อนการ์ดงานเป็น In Progress

3. ไปที่หน้า Timesheet บันทึกผลงาน "รื้อถอนกระเบื้องห้องน้ำเสร็จ 100%"

4. ถ่ายภาพด้วยกล้องเบราว์เซอร์และกด Submit

📝 Workshop 3: ตรวจรับงานและอนุมัติใบลงเวลา (สำหรับ PM / Foreman)

โจทย์:** ให้ PM ตรวจสอบใบลงเวลาของเพื่อนร่วมกลุ่มและทดลอง Approve / Reject

ขั้นตอน:**

1. เปิดหน้า Team Approvals

2. ตรวจสอบชั่วโมงงานและรูปภาพประกอบ

3. ทดลองกด Approve 1 รายการ และ Reject พร้อมใส่เหตุผล 1 รายการ

4. สังเกตการแจ้งเตือนทางอีเมลและ Notification Bell

—————————————————————————————————————————————

14. คำถามที่พบบ่อยและการแก้ปัญหา (FAQ & Troubleshooting)

Q1: เข้าใช้งานผ่าน LINE Login แล้วพบข้อความเตือนสีแดง "Sign in Failed"?

สาเหตุ:** อีเมลในบัญชี LINE ไม่ตรงกับอีเมลที่ Admin ลงทะเบียนไว้ในระบบ

แนวทางแก้ไข:** แจ้ง Admin ให้ตรวจสอบและอัปเดตอีเมลในระบบให้ตรงกับอีเมลที่ผูกไว้กับบัญชี LINE

Q2: ลืมลงเวลาทำงานย้อนหลัง สามารถลงย้อนหลังได้หรือไม่?

คำตอบ:** สามารถเลือกวันที่ย้อนหลังในหน้า Timesheet และส่งขออนุมัติตามปกติได้ โดยให้ระบุเหตุผลในช่องผลงานเพื่อความชัดเจนแก่ PM

Q3: ใบลงเวลาที่ได้รับการอนุมัติ (Approved) แล้ว พบว่าลงชั่วโมงผิด จะแก้ไขอย่างไร?

คำตอบ:** พนักงานทั่วไปจะไม่สามารถแก้ไขรายการที่อนุมัติแล้วได้ ให้แจ้ง PM หรือ Admin ให้ทำการลบรายการที่ผิดพลาดในหน้า Timesheet จากนั้นพนักงานจะสามารถบันทึกรายการใหม่ที่ถูกต้องเข้าไปได้ทันที

Q4: พิกัด GPS ในหน้า Site Check-in ไม่แสดง หรือแสดงตำแหน่งไม่ถูกต้อง?

แนวทางแก้ไข:**

1. ตรวจสอบว่าได้กดอนุญาต (Allow) การเข้าถึง Location ในเว็บเบราว์เซอร์แล้วหรือไม่

2. หากใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี GPS Receiver ระบบจะใช้ตำแหน่งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แนะนำให้เปิดใช้งานผ่านสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตเพื่อความแม่นยำสูงสุด

—————————————————————————————————————————————

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานและการฝึกอบรมระบบ NexTime (vbooking BuildFlow)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2026 NexTime Enterprise Solutions